#### RK-18-2017-26

##### Změna usnesení 0453/06/2009/ZK a odstoupení od uzavřených smluv o budoucích kupních smlouvách pro stavbu „II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 1. stavba“

pro: jednání rady kraje č. 18/2017 dne 23. 5. 2017

zpracoval(a): H. Zimolová

předkládá: P. Kolář

Popis problému:

##### Jedná se o změnu usnesení zastupitelstva kraje přijatého v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 1. stavba“.

Usnesením 0453/06/2009/ZK ze dne 10. 11. 2009 zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu a za ceny dle materiálů ZK-06-2009-37, př. 1, ZK-06-2009-37, př. 2, ZK-06-2009-37, př. 3, ZK-06-2009-37, př. 4.

Smlouvy o budoucích kupních smlouvách se podařilo na základě tohoto usnesení zastupitelstva kraje uzavřít s vlastníky na pozemky v rozsahu trvalého záboru dle materiálů RK-18-2017, př. 1, RK-18-2017-26, př. 2, RK-18-2017-26, př. 3 a RK-18-2017-26, př. 4. Se zbývajícími několika vlastníky se smlouvu nepodařilo uzavřít z důvodu jejich nesouhlasu s navrženou trasou, nesouhlasu s kácením stromů, a z jiných důvodů. Změny v projektové dokumentaci nebyly provedeny.

##### Odbor dopravy a silničního hospodářství předložil radě kraje materiál o odepsání investic mimo jiné u akce „II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 1. stavba“, o čemž rada kraje rozhodla usnesením 0815/16/2017/RK dne 2. 5. 2017. Jelikož se jedná o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku tj. projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a ukončení akce v této podobě, je třeba dohodou smluvních stran zrušit uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích v rozsahu dle materiálů RK-18-2017, př. 1, RK-18-2017-26, př. 2, RK-18-2017-26, př. 3 a RK-18-2017-26, př. 4.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem k výše popsané situaci navrhuje odbor majetkový ukončit majetkoprávní přípravu této stavby. K tomu je navrhováno:

- doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0453/06/2009/ZK ze dne 10. 11. 2009 tak, že materiály ZK-06-2009-37, př. 1, ZK-06-2009-37, př. 2,
ZK-06-2009-37, př. 3, ZK-06-2009-37, př. 4 budou nahrazeny materiály RK-18-2017-26, př. 1, RK-18-2017-26, př. 2, RK-18-2017-26, př. 3 a RK-18-2017-26, př. 4;

- doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout dohodou smluvních stran zrušit smlouvy o budoucích kupních smlouvách, popř. jednostranně odstoupit od kupních smluv uzavřených na základě usnesení 0453/06/2009/ZK v rozsahu dle materiálů
RK-18-2017-26, př. 1, RK-18-2017-26, př. 2, RK-18-2017-26, př. 3 a RK-18-2017-26, př. 4.

Stanoviska:

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

- změnit usnesení 0453/06/2009/ZK ze dne 10. 11. 2009 tak, že materiály ZK-06-2009-37, př. 1, ZK-06-2009-37, př. 2, ZK-06-2009-37, př. 3, ZK-06-2009-37, př. 4 se nahrazují materiály RK-18-2017-26, př. 1, RK-18-2017-26, př. 2, RK-18-2017-26, př. 3
a RK-18-2017-26, př. 4;

- dohodou smluvních stran zrušit smlouvy o budoucích kupních smlouvách, popř. jednostranně odstoupit od smluv o budoucích kupních smlouvách uzavřených na základě usnesení 0453/06/2009/ZK v rozsahu dle materiálů RK-18-2017, př. 1, RK-18-2017-26, př. 2, RK-18-2017-26, př. 3 a RK-18-2017-26, př. 4.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20. 6. 2017

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 4