Dokumentace zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce,

zadávané v podlimitním režimu,

v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

| Název veřejné zakázky: | III/1327 Žirovnice - průtah |
| --- | --- |
| Název zadavatele č. 1: | Kraj Vysočina |
| IČO: | 708 90 749 |
| Adresa sídla: | Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ: 587 33 |
| Profil zadavatele: | https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství |
| Kontaktní osoba: | Ing. Pavel Hamáček, ve věcech zadání veřejné zakázky Tomáš Pípal, ve věcech technických |
| Telefon: | +420 564 602 387; +420 564 602 386 |
| Název zadavatele č. 2: | Město Žirovnice |
| IČO: | 00249505 |
| Adresa sídla: | Cholunská 665, 39468 Žirovnice |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | Mgr. Milan Šmíd, starosta města |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Milan Šmíd |
| Telefon: | 565301512 |

Na základě smlouvy o společnosti veřejných zadavatelů se výše uvedení zadavatelé dohodli, že na financování veřejné zakázky „III/1327 Žirovnice - průtah“ se budou podílet v rozsahu prací vymezených projektovou dokumentací resp. výkazy výměr vypracovaným pro tyto účely, pro jednotlivé investory, kterými budou zadavatel č. 1 a zadavatel č. 2 dle samostatné smlouvy o dílo uzavřené s uchazečem vybraným na základě zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Zástupcem pověřeným jednat a činit veškeré úkony, které jsou nezbytné nebo vhodné k řádnému provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, byl určen Kraj Vysočina jako zadavatel č. 1.

# Rozdělení veřejné zakázky na části a pravidla pro účast.

Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatelé v následujících částech dokumentace zadávacího řízení vymezují rozsah těchto částí a stanovují pravidla pro účast dodavatelů v jednotlivých částech a pro zadání těchto částí. Nevyplývá-li z textu zadávací dokumentace jinak, platí ustanovení této zadávací dokumentace pro všechny části veřejné zakázky.

Veřejnou zakázku tvoří tyto dvě části:

Část I.) 	III/1327 Žirovnice - průtah - kraj

Část II.)	III/1327 Žirovnice - průtah - město

Zadavatel, v souladu s ust. § 35 a § 101 odst. 2 zákona, stanoví, že dodavatel může podat nabídku pouze na všechny části veřejné zakázky. Podání nabídky pouze na jednu z částí není umožněno. Pro část A) zakázky bude uzavřena samostatná smlouva se zadavatelem č. 1.  Pro část B) zakázky bude uzavřena samostatná smlouva se zadavatelem č. 2.

Zadavatel si, v souladu s ust. §101 odst. 4 zákona, vyhrazuje právo zadat obě části veřejné zakázky pouze jednomu vybranému dodavateli (viz Hodnocení nabídek). Výhrada vyplývá ze zásady hospodárnosti, účelnosti, efektivnosti a přiměřenosti ve vztahu k předmětu díla, zejména k vzájemné koordinaci stavebních prací, odpovědnost za vady díla jakož i bezpečnost při realizaci stavebních prací.

# Vymezení předmětu plnění zakázky

Vymezení předmětu plnění zakázky pro část I.)

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající zejména v provedení rekonstrukce silnice III/132 v průtahu města Žirovnice v celkové délce 680 m. Rekonstrukce silnice III/1327 zahrnuje výškovou úpravu nivelety a rozšíření vozovky nezbytném rozsahu, napojení na stávající stav v křižovatkách s místními komunikacemi, osazení obrubníků, zřízení krajnic, osazení svodidel, zřízení příkopů, uličních a horských vpustí, výškovou úpravu osazení povrchových znaků inženýrských sítí. Rekonstrukce vozovky předpokládá vybourání stávajících konstrukčních vrstev s vysokým obsahem dehtů a jejich uložení na skládku k tomu určenou. Součástí je rovněž provedení dešťové kanalizace. Projektovou dokumentaci jsou navrženy stoky A1 (DN 300 délky cca 78 m), A2 (DN 500 délky cca 208 m) a samostatná šachta Š10.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace „III/1327 Žirovnice - průtah“, vypracované ve stupni PDPS firmou HBH projekt, spol. s r.o. v členění stavebních objektů, jejichž investorem je zadavatel č. 1, tj. Kraj Vysočina:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/1327

SO 170 Dopravní značení přechodné a dopravní opatření během výstavby

SO 180 Dopravní značení definitivní

SO 201 Oprava mostu č. 1327-1 na sil. III/1327 v obci Žirovnice

SO 301 Dešťová kanalizace

SO 461 Ochrana sdělovacího vedení Telefónica O2

Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření s omezením a vyloučením veřejného provozu na komunikacích Během celé stavby bude zajištěn průjezd složek IZS a základní dopravní obslužnost.

Vymezení předmětu plnění zakázky pro část II.)

V rámci rekonstrukce silnice III/1327 Žirovnice – průtah bude v prostoru začátku stavby vybudován jednostranný chodník délky 87 m. Dále bude provedeno prodloužení veřejného osvětlení na konci úseku stavby, bude doplněno jedno stožárové svítidlo vč. kabelu.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace

„III/1327 Žirovnice - průtah“, vypracované ve stupni PDPS firmou HBH projekt, spol. s r.o. 
v členění stavebních objektů, jejichž investorem je zadavatel č. 2, tj. Město Žirovnice:

SO 101 Chodník podél sil. III/1327

SO 451 Veřejné osvětlení

Součástí předmětu plnění je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Popelínská v Žirovnici. Předmětem je provedení rozvodného vodovodního řadu DN 100 v délce 697 m s přepojením vodovodních přípojek. Rekonstrukce kanalizace je řešena sanací sklolaminátovým rukávcem v délce 44 m, s částí rekonstruovanou v otevřeném výkopu délky 15 m.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude provedena dle projektové dokumentace „Oprava vodovodu a kanalizace – ul. Popelínská“ zpracované společností VAK projekt s.r.o. v členění stavebních objektů, jejichž investorem je zadavatel č. 2, tj. Město Žirovnice:

SO 01 – Vodovodní řad včetně přepojení přípojek (zahrnuje všechny související práce

včetně řadu a přípojek provizorního zásobování)

SO 002 – Kanalizace (včetně přepojení přípojek)

# Další informace k plnění  předmětu veřejné zakázky plnění části

V období duben – červen 2017 bude probíhat rekonstrukce kanalizace v ulici Babory v Žirovnici. Investorem je město Žirovnice. Ulice Babory sousedí a navazuje na místo předmětné stavby v ulici Popelínská. Dodavatel stavby je povinen vzájemně koordinovat svoji činnost v průběhu výstavby s případnými dokončovacími pracemi v ulici Babory.

# Místo plnění veřejné zakázky a prohlídka místa plnění

Místo plnění Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, město Žirovnice, ulice Popelínská, k. ú. Žirovnice.

Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována. Místo plnění veřejné zakázky je volně přístupné.

# Termíny plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště		po podpisu smlouvy,

předpoklad 08/2017

Uvedení stavby do předčasného

užívání v úseku v km 0,000 – 0,250                            		nejpozději k 1. 11. 2017

Uvedení stavby do předčasného

užívání v úseku v km 0,250 – 0,680                           		nejpozději k 1. 8. 2018

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	           do 15. 9. 2018

Pozn.:

1)V zimním období 2017/2018 tedy od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenali omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích v rámci provádění předmětné stavby.

2)Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn vydáním a nabytím právní moci všech příslušných stavebních povolení (nutných dle postupu prací uvedených v HMG) a uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.  Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

# Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota části I.) veřejné zakázky činí         	  9 500 000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota části II.) veřejné zakázky činí        	  3 032 000,- Kč bez DPH.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí   	12 532 000,- Kč bez DPH.

# Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Hlavní předmět							   CPV

Stavební úpravy pro komunikace                                                      45233100-0

Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí                         45231300-8

Chodníky a jiné zpevněné plochy                                                      45233160-8

Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení                          45316100-6

Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí                         45231300-8

# Způsobilost a kvalifikace pro plnění veřejné zakázky:

Zadavatel v souladu s § 73 zákona požaduje prokázání:

a) základní způsobilosti podle § 74 zákona,

b) profesní způsobilosti podle § 77 zákona,

c) technické kvalifikace podle § 79 zákona.

Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií níže stanovuje bližší rozsah prokázání kvalifikace.

## Základní způsobilost

Způsobilým podle zákona není dodavatel, který podle § 74 odst. 1, písm:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel dle zákona prokazuje splnění výše uvedených podmínek základní způsobilosti předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)

- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)

- písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)

- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)

Pro předložení čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) a c) zákona může dodavatel využít vzor čestného prohlášení (viz Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení).

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí současně prokázat základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 2 zákona.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, musí současně prokázat základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 3 zákona.

## Profesní způsobilosti

Dodavatel v souladu s ust. § 77 odst. 1) zákona prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dodavatel v souladu s ust. § 77 odst. 2) písm. a) zákona předloží doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Dodavatel za tímto účelem předloží živnostenské oprávnění či licenci pro živnost: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) zákona požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.  Dodavatel předloží doklady v rozsahu:

- osvědčením o autorizaci pro obor dopravní stavby vydaným dle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

## Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže technickou kvalifikace podle § 79 odst. 2) písm. a) zákona předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací (dodavatel může použít přílohu zadávací dokumentace - Seznam staveb obdobného charakteru).

Zadavatel s ohledem na složitosti a rozsah plnění veřejné zakázky vymezuje minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace takto:

PRO ČÁST I.):

v rozsahu nejméně 4 realizovaných stavebních prací (zakázek obdobného charakteru) provedených dodavatelem (doplněný stručným popisem, ze kterého bude patrné, že se jedná 
o stavbu obdobného charakteru). Stavbou (zakázkou) obdobného charakteru se pro účely těchto zadávacích podmínek rozumí:

- minimálně 4x rekonstrukce nebo výstavba pozemní komunikace v intravilánu obce s minimální délkou 300 m pro každou z nich, ve výši celkových investičních nákladů minimálně 4 mil. Kč bez DPH pro každou z nich. Součástí minimálně jedné z těchto staveb bude rekonstrukce nebo výstavba kanalizace.

Přílohou tohoto seznamu budou minimálně 2 osvědčení objednatele o řádném poskytnutí 
a dokončení nejvýznamnějších prací v seznamu uvedených, vyhotovené objednatelem stavebních prací. Osvědčení bude obsahovat identifikaci příslušné stavební zakázky, cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly stavební práce řádně poskytnuty a dokončeny. Za řádně provedené stavební práce mohou být považovány pouze takové, které byly provedeny dle sjednaného termínu a ve sjednané kvalitě. Předložený seznam bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

Z údajů předloženého seznamu musí být patrno postavení dodavatele v dodavatelském systému (zhotovitel, poddodavatel, člen sdružení apod.) a jeho podíl na realizované stavbě (finanční podíl musí odpovídat min. výši požadované zadavatelem). Doby k prokázání realizace uvedených staveb se pro účely této zadávací dokumentace považují za splněné, pokud byla stavba v průběhu této doby dokončena (zkolaudována). Rozhodný časový okamžik pro výpočet pětiletého období, v němž měly být stavební práce poskytnuty, je zahájení tohoto zadávacího řízení.

PRO ČÁST II.):

v rozsahu nejméně 2 realizovaných zakázek obdobného charakteru provedených dodavatelem (doplněný stručným popisem, ze kterého bude patrné, že se jedná o stavbu obdobného charakteru). Stavbou (zakázkou) obdobného charakteru se pro účely těchto zadávacích podmínek rozumí:

- minimálně 2x výstavba nebo rekonstrukce chodníků a pěších komunikací včetně vodovodu a kanalizace v intravilánu obce ve výši celkových investičních nákladů minimálně 1,2 mil. Kč bez DPH pro každou z nich

Přílohou tohoto seznamu bude minimálně 1 osvědčení o realizaci zakázek obdobného charakteru vyhotovené objednatelem stavebních prací. Osvědčení bude obsahovat identifikaci příslušné stavební zakázky, cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly stavební práce řádně provedeny. Za řádně provedené stavební práce mohou být považovány pouze takové, které byly provedeny dle sjednaného termínu a ve sjednané kvalitě. Předložený seznam bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

Z údajů předloženého seznamu musí být patrno postavení dodavatele v dodavatelském systému (zhotovitel, poddodavatel, člen sdružení apod.) a jeho podíl na realizované stavbě (finanční podíl musí odpovídat min. výši požadované zadavatelem). Doby k prokázání realizace uvedených staveb se pro účely této zadávací dokumentace považují za splněné, pokud byla stavba v průběhu této doby dokončena (zkolaudována). Rozhodný časový okamžik pro výpočet pětiletého období, v němž měly být stavební práce poskytnuty, je zahájení tohoto zadávacího řízení.

## Další ustanovení ke kvalifikaci

Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce doklady o kvalifikaci v prostých kopiích. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, 
s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona, požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

# Dostupnost zadávací dokumentace

Zadavatel dle ust. § 96 odst. 1 zákona uveřejní Dokumentaci zadávacího řízení na profilu zadavatele ode dne uveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodavatelům je umožněn neomezený a přímý dálkový přístup k této zadávací dokumentaci na profilu zadavatele č. 1 Kraje Vysočina:  https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Úhrada za zadávací dokumentaci není zadavatelem požadována.

Zadávací dokumentaci na profilu zadavatele tvoří:

- Oznámení o zahájení zadávacího řízení včetně požadavků a technických podmínek pro zpracování nabídky

- Vzory dokumentů k předložení

- Návrhy smluv o dílo

- Projektová dokumentace „III/1327 Žirovnice - průtah“, vypracovaná ve stupni PDPS firmou HBH projekt spol. s r.o., vč. soupisu prací v digitální podobě

- Projektová dokumentace „Oprava vodovodu a kanalizace – ul. Popelínská“, vypracovaná ve stupni DSP firmou VAK projekt s.r.o., vč. soupisu prací v digitální podobě

# Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 98 zákona.

Adresa pro doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57, Jihlava. Kontaktní osoba: Ing. Pavel Hamáček, kancelář č. C 2.28, tel. 564 602 387, e-mail: hamacek.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel na svém profilu zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo, v případě kdy o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zaslat vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněné na profilu rovněž tázajícímu se dodavateli.

Ú

# Podmínky sestavení a podání nabídek

## Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude pro každou z částí stanovena v členění dle jednotlivých stavebních objektů. Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávací dokumentací a po položkách v souladu se soupisem prací obsaženým v zadávací dokumentaci pro jednotlivé části. Oceněný soupis prací zpracovaný v listinné podobě bude součástí nabídky pro každou část zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých (CZK), v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Cena bude obsahovat ocenění případných dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu veřejné zakázky.

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.

## Požadavky na předložení soupisu prací

Uchazeč, jako součást nabídky předloží oceněný soupis prací v listinné podobě, v členění dle jednotlivých stavebních objektů, a po položkách v souladu se soupisem prací obsaženým v zadávací dokumentaci pro jednotlivé části. Oceněný soupis prací bude ve stejném rozsahu dále předán v elektronické podobě na nosiči CD. Zadavatel požaduje předložit digitální podobu oceněného soupisu prací na CD v datovém formátu XC4.

Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

V případě, že uchazeč nedisponuje rozpočtovým nástrojem umožňujícím provedení ocenění soupisu prací ve formátu XC4, lze k jeho zpracování použít bezplatný modul pro ocenění nabídkové ceny, který je k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. Pro účely validace je možno použít program ValidatorXC4 dostupný na téže internetové adrese.

V případě užití jiného datového formátu pro předložení elektronické podoby oceněného soupisu prací se musí jednat o otevřený a volně dostupný formát s datovou strukturou, která splňuje požadavky definované vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Použitý datový formát musí umožnit transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací a nabídkové ceny. Formátem elektronického soupisu prací může být XML formát. Dokumentace tohoto formátu je k dispozici na adrese www.xc4.cz.

## Požadavky na formu a způsob podání nabídek

Dodavatelé podají nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení. Zadavatel připouští podání nabídek na všechny části prostřednictvím jedné nabídky, obsahující společné i specifické dokumenty ve vztahu k jednotlivým částem.  Zadavatel požaduje, aby dodavatelé podali své nabídky a řádně uzavřené obálce zabezpečené proti možnému rozlepení. Obálka s nabídkou bude označena názvem zakázky - „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTVÍRAT – III/1327 Žirovnice – průtah“. Na obálce bude uvedena adresu, na níž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uzavřenou obálku může dodavatel opatřit razítkem, případně podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li zájemce právnickou osobou.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení), jsou povinni přiložit v nabídce originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s plněním předmětu veřejné zakázky či jeho určité části a který dodavatel bude fakturačním místem.

Uchazečům nebudou přiznána žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

## Požadavky na způsob zpracování nabídky a obsahové členění

Dodavatel musí vypracovat nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. Doklady, dokumenty, cenové podklady a další listiny doložené v nabídce musí být odpovídajícím způsobem seřazeny, ucelené části nabídky jednoznačně označeny a jednotlivé listy nabídky pak očíslovány. Před krycím listem bude vložen přehledný a očíslovaný obsah nabídky.  Jako celek musí být nabídka řádně uzavřena (zapečetěna), případně jiným vhodným způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl a všechny tisky a kopie musí být dobře čitelné. Jednotlivé listy nabídky budou pevně svázány tak, aby bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou.

Dodavatel závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace:

- Titulní list nabídky

- Obsah nabídky

- Krycí list nabídky (Pro předložení seznamu poskytuje zadavatel závazný vzor Krycího listu nabídky, viz: Svazek 5 – Vzory dokumentů k předložení). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a dodavatele (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nabídková cena v členění dle jednotlivých částí, lhůta pro uvedení stavby do režimu předčasného užívání v týdnech, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele.

- Doklady, jimiž dodavatel prokáže splnění kvalifikace

- Časový harmonogram plnění v členění po jednotlivých týdnech

- Návrh platebního kalendáře v členění po měsících

- Ostatní požadavky zadavatele

- Návrhy smlouvy o dílo

# Termín a místo podání nabídek veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 15. 7. 2017 do 13:00 hod.

Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně každý pracovní den na podatelně zadavatele č. 1) na adrese Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Provozní doba podatelny v úterý; čtvrtek a pátek v době od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondělí a ve středu v době od 8.00 hod. do 17.00 hod.

# Termín a místo otevírání obálek veřejné zakázky

Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle zadavatele dne 15. 7. 2017 v 13:15 hod. v sídle zadavatele č. 1) Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zasedací místnost 
C 2.26.

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně jeden zástupce dodavatele, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce dodavatele se prokáže dokladem totožnosti a plnou mocí podepsanou osobou oprávněnou za dodavatele jednat, pokud sám není touto osobou.

# Součinnost dodavatele před uzavřením smlouvy

Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je v souladu s § 104 odst. 2 zákona povinen jako podmínku pro uzavření smlouvy předložit:

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

# Nesoulad údajů o veřejné zakázce

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o veřejné zakázce obsaženými v různých částech dokumentace zadávacího řízení, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních podmínkách.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů, podstatný údaj obsažený v návrhu smluvních obchodních podmínek předložených dodavatelem v nabídce.

# Hodnocení nabídek

Zadavatel v souladu s ust. § 114 odst. 1 zákona stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti.  Zadavatel zároveň stanovuje, že ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2, věta druhá, zákona podle nejnižší nabídkové ceny.

Pravidla a metoda pro hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a), b, c)  zákona kritérium pro hodnocení nabídek takto:

Předmětem ekonomické výhodnosti nabídek bude kritérium nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Předmětem hodnocení bude celkový součet nabídkových cen za obě části zakázky v Kč bez DPH.  Jako nejvýhodnější bude hodnocena nejnižší hodnota.

Sestavení pořadí

Na základě součtu nabídkových cen jednotlivých nabídek pro obě části zakázky bude stanoveno celkové pořadí úspěšnosti nabídek pro celou veřejnou zakázku. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou pro obě části bude nabídka s nejnižším součtem nabídkových cen za obě části zakázky. V případě rovnosti nabídkových cen rozhodne o pořadí nabídek los. Účastníkům, jejichž nabídky získaly shodné hodnoty, bude umožněna účast na tomto losování.

# Stanovení zadávací lhůty

Zadavatel s ohledem na druh zadávacího řízení a na předmět veřejné zakázky stanovuje, v souladu s ust. § 40 odst. 1) zákona, zadávací lhůtu v délce 6 měsíců. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

# Další ustanovení

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku (tím není dotčeno podání nabídky na obě části zakázky).  Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.

Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Dodavatel podáním nabídky na tuto veřejnou zakázku uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z  ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě považuje informace 
o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

# Komunikace s dodavateli

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v tomto zadávacím řízení bude, v souladu s § 211 odst. 1 zákona, probíhat zásadně písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem 
a dodavatelem musí probíhat elektronicky, s výjimkami stanovenými v § 211 odst. 3 zákona.

# Obchodní podmínky

Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, stanoví zadavatel formou závazného návrhu smlouvy (dále jen „návrhy smlouvy“), které tvoří Přílohu č. 4 dokumentace zadávacího řízení.

Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou. Účastník zadávacího řízení doplní do návrhu smlouvy údaje a přílohy, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka zadávacího řízení nebo u kterých to vyplývá ze zadávací dokumentace, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu smlouvy či jejích příloh.

Účastník zadávacího řízení je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně účastníka zadávacího řízení, a to v souladu se skutečným stavem tak, aby bylo vymezení účastníka zadávacího řízení jednoznačné a dostatečně jasné. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním účastníkem zadávacího řízení) jsou dodavatelé povinni doplnit ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů a oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu dodavatele a tomu odpovídající slovní tvary v návrhu smlouvy a počet stejnopisů návrhu smlouvy.

Smlouva bude uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník.  Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, ve smyslu ust. § 124 odst. 1) zákona, není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřených smluv o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Odpovědi s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění obchodní podmínky učiněné před podpisem smlouvy o dílo dodavatelem, se kterým bude možno uzavřít smlouvu podle § 124 odst. 1) zákona, nebudou považovány za přijetí nabídky, i když zadavatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne

V Jihlavě dne …………………….

Ing. Jan Hyliš

člen rady kraje pro oblast dopravy

a silničního hospodářství