#### RK-25-2017-24

Zrušení projektového záměru II/602 Sedliště – obchvat

pro: jednání rady kraje č. 25/2017 dne 8. 8. 2017

zpracoval: T. Pípal, R. Handa

předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

Tento materiál předkládáme Radě Kraje Vysočina z důvodu rozhodnutí o pokračování nebo ukončení projektového záměru II/602 Sedliště – obchvat. V rámci přípravy této stavby byla v roce 2007 vypracována technická studie obchvatu. Účelem byl návrh a prověření variant trasy přeložky silnice II/602 jako obchvatu Sedliště, místní části obce Vyskytná. Vypracovaná studie navrhla dvě varianty trasy označené: SEDL3 a SEDL4.

# Varianta SEDL3, která z větší části kopíruje stávající polní cestu, prochází poměrně hlubokým zářezem. Celková délka přeložky je 1,594 km. Varianta má nevyrovnanou bilanci zemin se značným přebytkem zeminy z výkopů. Stavební náklady byly projektantem vyčísleny ve výši 161,5 mil. Kč.

# Varianta SEDL4 kopíruje vedení vrstevnic a bilance zemin je více vyrovnaná. Trasa je umístěna blíže k zástavbě obce Sedliště, v nejbližším místě od zástavby je ve vzdálenosti cca 120 m. Celková délka přeložky je 1,689 km. Stavební náklady varianty SEDL4 byly projektantem vyčísleny ve výši 54,0 mil. Kč.

# Po vypracování studie v roce 2007 byly navržené varianty projednány se zástupci obce, avšak ke shodě při výběru vhodné varianty nedošlo. Rovněž nedošlo ke shodě ve věci 
budoucího zařazení původní silnice II/602 v průtahu obce do místních komunikací 
včetně majetkového převodu do majetku obce. Následovalo vyjádření Kraje Vysočina, že silnice II/602 bude nadále udržována běžnou údržbou, zajišťovanou prostřednictvím správce silnice, tj. Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

# Dne 13. 2. 2017 byla zaslána opětovná žádost obci o vyjádření k variantám obchvatu. Následovala setkání se zastupiteli obce a následně s občany místní části Sedliště. Na těchto setkáních zástupci kraje občanům znovu představili obě varianty, hodnocení variant dle závěrů technické studie s tím, že jako vhodnější kraj hodnotí (ve shodě s projektantem) variantu SEDL4. V rámci jednání byly vysvětleny důvody této volby i s ohledem na ekonomickou výhodnost varianty SEDL4. Zastupitelstvo obce Vyskytná svým usnesením z 9. 6. 2017 odmítlo variantu SEDL4, stanovilo podmínky realizace varianty SEDL3 a navrhlo provedení studie proveditelnosti nové, další varianty trasy obchvatu, kterou by bylo nutné prověřit z hlediska směrového vedení (směrové oblouky), výškového vedení (vrcholové a údolnicové oblouky) včetně posouzení vyrovnanosti kubatury zemin a ostatních aspektů. Vzhledem k tomu, že tento návrh částečně kopíruje variantu SEDL3, lze předpokládat, že tato nová varianta by byla ekonomicky srovnatelná s variantou SEDL3.

#### Kraj Vysočina nadále preferuje variantu SEDL4, avšak pro tuto variantu nelze očekávat prodej pozemků dotčených výstavbou obchvatu ze strany jejich vlastníků. Z těchto důvodů se jeví pokračování v přípravě akce „II/602 Sedliště – obchvat“ jako nehospodárné. Součástí materiálu RK-25-2017-24, př. 1 je kompletní znění usnesení Zastupitelstva obce Vyskytná týkající se otázky trasování obchvatu místní části Sedliště včetně grafického znázornění všech výše uvedených variant.

Předfinancování tohoto záměru je zajištěno usnesením č. 0525/06/2015/ZK ze dne
10. 11. 2015. Stavba je uvedena v Regionálním akčním plánu Kraje Vysočina, což je jedním z předpokladů financování z Integrovaného regionálního operačního programu v rozpočtovém období Evropské unie 2014 – 2020.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout ukončit přípravu projektového záměru II/602 Sedliště – obchvat.

Stanoviska:

##### Odbor ekonomický bere uvedený materiál na vědomí.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

ukončit přípravu projektového záměru II/602 Sedliště – obchvat.

odpovědnost: ODSH

termín: 31. 8. 2017

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1