#### RK-34-2017-23

FOND VYSOČINY – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012

pro: jednání rady kraje č. 34/2017 dne 24. 10. 2017

zpracoval: P. Stejskal

předkládá: L. Seidl

Popis problému:

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012 na akci „Cyklotrasa Lipky“ v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2016 – II“.

Městu Telč, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč (dále jen „příjemce“), byla poskytnuta dotace ve výši 457 995 Kč na rekonstrukci místní komunikace IV. třídy v délce 410 m, po které je vedena regionální cyklotrasa KČT č. 1113. Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina byl stanoven termín ukončení realizace akce do 30. 9. 2017 (smlouva je obsahem materiálu RK-34-2017-23, př. 1).

Dne 11. 9. 2017 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace akce do 31. 12. 2017. Důvodem je společná stavební realizace úseku podpořeného z Fondu Vysočiny a navazujícího projektu cyklostezky dotačně podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu, kde došlo ke zpoždění termínu dokončení realizační dokumentace a tím i výběru dodavatele. Dle informace příjemce bylo staveniště z výše uvedených důvodů předáno až 21. 8. 2017. Tato žádost je obsahem materiálu RK-34-2017-23, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012 dle materiálu RK-34-2017-23, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění.

Stanoviska:

ORR nemá připomínek k navrženému usnesení.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012 dle materiálu RK-34-2017-23, př. 3.

odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

termín: 7. 11. 2017

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3