RK-34-2017-27, př. 3

počet stran: 2

DODATEK Č. 1 KE

SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE

ID ZZ01938.0016

I.

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: 	Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:	  70890749

zastoupený:		MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana

(dále jen “Kraj”)

bankovní spojení:  	Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

číslo účtu: 		4050004999/6800

a

Město Světlá nad Sázavou

se sídlem:		náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČO:			00268321

zastoupené:		Mgr. Janem Tourkem, starostou

(dále jen “Příjemce”)

bankovní spojení:	ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

číslo účtu: 		94-12010521/0710

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace ZZ01938.0016 ze dne 6. 6. 2017 (dále jen „smlouva“):

1) V Čl. 7 smlouvy (Podmínky použití dotace) se odstavec 1 ruší a nahrazuje novým odstavcem 1, který zní:

„1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději do 21. 12. 2017“.

2) V Čl. 8 smlouvy (Základní povinnosti Příjemce) se písmeno f) ruší a nahrazuje novým písmenem f), které zní:

„f) doručit Kraji do 21. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:

-  stručný popis realizace obnovy,

-  finanční vyúčtování obnovy,

-	 kopie označených účetních dokladů o výši celkových nákladů obnovy a jejich úhradě,

- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů obnovy dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“,

- doklad potvrzující ukončení obnovy (zápis z výkonu dozoru obecního úřadu obce s rozšířenou působností),“

III.

Závěrečná ustanovení

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. Současně bere Příjemce na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek do tří měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku.

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek

- Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.

- O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 7. 11. 2017 usnesením č.

V …………………dne …….     			 	V Jihlavě dne

…………………………………..	           ………………………………………..

Mgr. Jan Tourek					       Ing. Jana Fischerová, CSc.

starosta města					          náměstkyně hejtmana