RK-36-2017-91, př. 2

počet stran: 2

FOND VYSOČINY

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

FV01696.0172

I.

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:  70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu dodatku pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana

(dále jen “Kraj”)

bankovní spojení:	Sberbank CZ, a. s. Jihlava,

číslo účtu: 4050005211/6800

a

CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s.

se sídlem: Josefodol 2, 582 91 Světlá nad Sázavou

# IČO: 25276581

zastoupena: Ing. Bc. Dušanem Chatrným, předsedou představenstva

(dále jen “Příjemce”)

bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 5016007939/5500

II.

- Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace FV01696.0172 ze dne 18. 10. 2016 (dále jen „smlouva“):

- Čl. 7. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým Čl. 7. odst. 1, který zní:

„1)	 Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 5. 2018.“

- V Čl. 8 písm. d) smlouvy se slova „31. 10. 2017“ ruší a nahrazují slovy „31. 5. 2018“.

- V Čl. 8 písm. f) smlouvy se slova „30. 11. 2017“ ruší a nahrazují slovy „30. 6. 2018“.

- V bodě 7. Přílohy č. 1 smlouvy se slova „Projekt bude realizován v období od podpisu smlouvy, pravděpodobně od října 2016 do října 2017“ ruší a nahrazují slovy „Realizaci projektu plánujeme uskutečnit v období květen 2018“.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

- Tento dodatek byl schválen na jednání Rady Kraje Vysočina dne 14. 11. 2017 usnesením č. xxxx/36/2017/RK.

V Josefodole dne ......................			V Jihlavě dne ................................

Za Příjemce						 Za Kraj

Ing. Bc. Dušan Chatrný  	Mgr. Pavel Pacal

předseda představenstva	náměstek hejtmana

……………….….……………….			………………….….……………….
podpis						podpis

.