RK-37-2017-28

Zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014-2020)

pro: jednání rady kraje č. 37/2017 dne 21. 11. 2017

zpracoval: J. Říčan, R. Šedivý

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o Zprávu o realizaci č. 1 (dále také jen „ZoR“) a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 (dále také jen „ZŽoP“) projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ (dále také jen „projekt“) v rámci výzvy č. 19 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“).

Kraj Vysočina realizuje tento projekt s cílem snížení energetické náročnosti tří objektů dílen Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava.

Předkládaná ZoR a ZŽoP se vztahují k 1. etapě realizace projektu, tj. období 28. 7. 2017 – 31. 10. 2017.

ZoR dle materiálu RK-37-2017-28, př. 1 obsahuje informace o průběhu stavebních prací a povinné publicitě, součástí ZoR je rovněž Protokol o předání staveniště a fotodokumentace.

ZŽoP dle materiálu RK-37-2017-28, př. 2 zahrnuje přehled způsobilých výdajů uhrazených v průběhu 1. etapy. Za 1. etapu si Kraj Vysočina nárokuje výdaje v celkové výši 2 068 728, 93 Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

V souladu s kap. C.6 a D.6 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 je povinností příjemce předkládat Řídícímu orgánu informace o stavu realizace projektu a zjednodušenou, popř. závěrečnou žádost o platbu prostřednictvím systému MS 2014+, a to dle nastavení finančního plánu.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-37-2017-28, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu 
RK-37-2017-28, př. 2 a uložit ORR předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ dle materiálů RK-37-2017-28, př. 1 a RK-37-2017-28, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 budou podepsány a podány elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS 2014+.

Stanoviska:

Odbor ekonomický: nemá připomínky k návrhu usnesení

Grémium ředitele: bere zprávu o realizaci na vědomí

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-37-2017-28, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-37-2017-28, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ dle materiálů RK-37-2017-28, př. 1 a RK-37-2017-28, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

odpovědnost: ORR

termín: 30. 11. 2017

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3