#### RK-39-2017-02

FOND VYSOČINY: žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 39/2017 dne 5. 12. 2017

zpracovala: D. Šťastná

předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Informační a komunikační technologie 2017.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01977.0018 musí Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace, Nádražní 1300, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, IČ: 29253136 (dále jen „příjemce“) dokončit projekt „Nové webové stránky ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem“ v termínu do 30. 11. 2017 a v termínu do 31. 12. 2017 předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování.

Dne 16. 11. 2017 obdržel Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OI“) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2018, s povinností podat závěrečnou zprávu do 31. 7. 2018. Tato žádost je obsahem materiálu RK-39-2017-02, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01977.0018 je obsahem materiálu RK-39-2017-02, př. 3.

O podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2017 bylo rozhodnuto usnesením č. 1026/20/2017/RK. Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV01977.0018.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla podána řádně a včas. OI jako garant programu zdůvodnění posoudil a navrhuje Radě Kraje Vysočina žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01977.0018 dle materiálu RK-39-2017-02, př. 2. Tato změna, která je vyvolána objektivními důvody, by nijak neovlivnila hodnocení projektu.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01977.0018 dle materiálu 
RK-39-2017-02, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 12. 2017

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3