#### RK-39-2017-12

Změna termínu realizace akce „Odstranění havárie – zatékání do prostor dětského oddělení“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

pro: jednání rady kraje č. 39/2017 dne 5. 12. 2017

zpracoval(a): V. Eisová

předkládá: S. Měrtlová

Popis problému:

Usnesením č. 1396/25/2017/RK schválila rada kraje zařazení akce „Odstranění havárie 
– zatékání do prostor dětského oddělení“ (dále také „akce“) Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, (dále také „nemocnice“) a zároveň schválila poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 968 000 Kč pro nemocnici s určením na pokrytí nákladů spojených s realizací akce. Dále bylo řediteli nemocnice uloženo do 15. 12. 2017 zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku.

Nemocnice v průběhu roku 2017 zadala vypracování projektové dokumentace a provizorním řešením zamezila zatékání do prostor dětského oddělení. V rámci vyhlášené veřejné zakázky neobdržela žádnou nabídku a VZ byla pro nedostatek uchazečů zrušena. Nemocnice z důvodu klimatických podmínek plánuje vyhlášení nové VZ na březen 2018.

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o prodloužení termínu pro předložení žádosti o poskytnutí příspěvku do 15. 12. 2018.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje souhlasit s posunem termínu pro podání žádosti o poskytnutí provozního příspěvku do 15. 12. 2018.

Hlavním důvodem prodloužení termínu je zajištění dostatečného časového prostoru pro přípravu a úspěšné ukončení nové veřejné zakázky (uzavření smluv), a to z důvodu zrušení původně vypsané VZ pro nedostatek uchazečů.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

posun termínu pro předložení žádosti o poskytnutí příspěvku do 15. 12. 2018.

odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

termín: 15. 12. 2018

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0