RK-39-2017-61, př. 1a

počet stran: 16

Program Interreg CENTRAL EUROPE

CE55 RUMOBIL

Zpráva partnera o průběhu projektu č. 3

Vygenerováno 28. listopadu 2017, 17:17:54 hod.

Oddíl A+B Zpráva partnera

| Identifikační údaje o zprávě |
| --- |
| Akronym projektu | RUMOBIL |
| Registrační číslo projektu | CE55 |
| Monitorovací období | 1. 6. 2017 – 30. 11. 2017 |
| Zpráva partnera za období od-do | 1. 6. 2017 – 30. 11. 2017 |

Shrnutí aktivit, které partner realizoval

Popište prosím, jakého pokroku partner ve sledovaném období dosáhl, s důrazem na dokončení konkrétních výstupů. Případně též popište, s jakými potížemi jste se ve sledovaném období setkali.

Ve sledovaném období se Kraj Vysočina v rámci tematických pracovních balíčků (WP) podílel na rozpracování návrhu společné strategie RUMOBIL a přípravě prognózy veřejné dopravy (WP T1) a pokračoval v realizaci své pilotní aktivity, tj. pilotním provozu nových spojů veřejné linkové autobusové dopravy za účelem lepšího napojení venkovských oblastí na národní a evropskou dopravní síť (WP T2). Odborně technické aktivity byly doprovázeny odpovídajícími komunikačními a propagačními opatřeními v souladu se schválenou komunikační strategií projektu (WP C), jednalo se zejména o pravidelné aktualizace informací pro příslušné cílové skupiny a stakeholdery s využitím různých komunikačních kanálů. První výstupy projektu byly představeny v rámci konference, která se uskutečnila v německém Wittenbergu v říjnu 2017. V průběhu celého sledovaného období probíhala pravidelná komunikace s Vedoucím partnerem projektu a koordinátory jednotlivých pracovních balíčků (WP). V červnu a říjnu 2017 se uskutečnilo 3. a 4. zasedání Řídící skupiny projektu, kde byly shrnuty dosavadní výstupy a stanoveny úkoly na nadcházející období. Co se týče řešených problémů, v návaznosti na odstoupení původního koordinátora WP Komunikace (Pro rail Alliance) od realizace projektu z důvodu finančních potíží, které tomuto partnerovi nedovolovaly dále na projektu RUMOBIL spolupracovat, převzal odpovědnost za koordinaci tohoto WP partner č. 4 (HŽ Putnički Prievoz). Tato změna byla oficiálně stvrzena rozhodnutím Řídící skupiny na jejím zasedání v červnu 2017.

Dosažení výstupů projektu

| Vyberte prosím výstupy, na kterých partner ve sledovaném období pracoval |
| --- |
| Číslo výstupu | Název výstupu | Popis | Doložení výstupu |
| T1.1 | T1.1 Zpracování a implementace strategie RUMOBIL k posílení veřejné dopravy ve venkovských oblastech dotčených demografickými změnami | Ve spolupráci koordinátora WP T1 a ostatních projektových partnerů pokračovalo rozpracování návrhu strategie RUMOBIL. Kraj Vysočina průběžně poskytoval zpětnou vazbu a informace dle pokynů koordinátora WP T1. Další podklady pro obsah strategie budou převzaty ze studií (D.T1.3.1, D.T1.3.2, D.T1.3.3) a ze zkušeností s realizací pilotních aktivit v rámci WP T2. Finalizace a schválení strategie se předpokládá v únoru 2018. | RUMOBIL-WPT1-D.T1.2.2_RUMOBIL_Strategy_Outline-v04_2017-05-25.docx 21.11.2017 |
| T2.1 | T2.1 Inovativní přístupy k posílení veřejné dopravy a propojení venkovských oblastí s národními a evropskými dopravními sítěmi | V průběhu celého sledovaného období pokračovala realizace pilotní aktivity, která byla zahájena v předchozím období – pilotní provoz nových spojů veřejné linkové autobusové dopravy mezi krajským centrem a venkovskou oblastí. Byla zpracována Zpráva o zahájení pilotní aktivity, která shrnuje veškeré dosud podniknuté kroky. Součástí zprávy jsou též monitorovací indikátory k popisu výchozí situace. | D.T2.2.10_Pilot_launch_report_Vysocina_Region.pdf 21.11.2017 |
| T2.2 | T2.2 Studijní návštěvy k seznámení s inovativními přístupy k veřejné dopravě ve venkovských oblastech | Byla zahájena příprava studijních návštěv, jejichž cílem je seznámení s realizovanými pilotními aktivitami, faktory jejich úspěšnosti a přenositelností testovaných přístupů. Konkrétní termíny studijních návštěv se budou odvíjet od charakteru jednotlivých pilotních aktivit a od toho, v jaké fázi realizace se nacházejí. První studijní návštěva bude připravena v Kraji Vysočina v únoru 2018. | RUMOBIL_midterm_evaluation_study trip_agenda.docx 21.11.2017 |

Oslovení cílových skupin

| Vyberte prosím výstupy, které cílové skupiny jste ve sledovaném období oslovili. Nezapočítávejte prosím znovu ty cílové skupiny, jež jste oslovili v předchozích obdobích. |
| --- |
| Cílová skupina | Cílová hodnota (na úrovni projektu) | Vyčíslení cílové skupiny oslovené ve sledovaném období | Vysvětlení |

Popis aktivit dle pracovních balíčků

| Pracovní balíček M |
| --- |
| Číslo | Název | Zahájení | Ukončení | Výdaje ve sledovaném období | Výdaje nárokované v předchozích obdobích |
| M | Řízení projektu | 6/2016 | 5/2019 | 0,00 | 807,56 |
| Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů). |
| Ve dnech 8. – 9. 6. 2017 (Žilina, Slovensko) a 18. – 19. 10. 2017 (Wittenberg, Německo) se zástupci Kraje Vysočina zúčastnili jednání partnerů a 3. a 4. zasedání Řídící skupiny. V průběhu těchto jednání byly shrnuty dosavadní výstupy projektu v jednotlivých pracovních balíčcích a stanoveny úkoly a termíny na nadcházející období. Dále ve sledovaném období probíhala pravidelná komunikace s Vedoucím partnerem projektu, koordinátory pracovních balíčků a s příslušnými stakeholdery, především samosprávou kraje a dopravci, kteří zajišťují provoz nových dopravních spojů v rámci pilotní aktivity. |
| V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení. |
| Nevyskytly se žádné problémy. |
| Číslo | Název | Popis dosaženého pokroku při zpracování výstupu | Doložení výstupu |
| M.2.2 | Zpráva o pokroku č. 2 | Kraj Vysočina se podílel na zpracování Zprávy o pokroku č. 2. Vedoucí partner zprávu předložil dne 28. 7. 2017. |  |
| M.3.4 | Zápis z 3. jednání Řídící skupiny | Zápis z 3. jednání Řídící skupiny byl vyhotoven Vedoucím partnerem. Jednání se uskutečnilo v Žilině, Slovensko ve dnech 8. – 9. 6. 2017. | RUMOBILagenda_Zilina_final.docx 21.11.2017 CE55_RUMOBIL_-_D.M.3.4_-_Zilina_SG_meeting_minutes.pdf 21.11.2017 Zilina_Attendance_list_day_1.pdf 21.11.2017 Zilina_Attendance_list_day_2.pdf 21.11.2017 |
| M.3.5 | Zápis ze 4. jednání Řídící skupiny | Zápis ze 4. jednání Řídící skupiny byl vyhotoven Vedoucím partnerem. Jednání se uskutečnilo ve Wittenbergu, Německo ve dnech 18. – 19. 10. 2017. | RUMOBIL_D.T1.3.4_Wittenberg_meeting.docx 21.11.2017 2017-10-13_RUMOBIL_Wittenberg_Partner _Meeting_Agenda.pdf 21.11.2017 RUMOBIL_D.M.3.5_Wittenberg_SG.pdf 21.11.2017 |
| M.4.3 | Certifikace za 2. období | Zpráva o realizaci projektu za Kraj Vysočina a 2. monitorovací období byla schválena orgánem kontroly 1. stupně. Certifikáty o kontrole byly vydány dne 25. 8. 2017. | CE55_PP5_Certificate_of_exp_c2_podp.pdf 21.11.2017 CE55_B4_oznameni_podpis.pdf 21.11.2017 CE55_PP5_Control_rep_c2_podpis.pdf 21.11.2017 CE55_PP5_CHL_PK_c2.pdf 21.11.2017 |

| Pracovní balíček T1 |
| --- |
| Číslo | Název | Zahájení | Ukončení | Výdaje ve sledovaném období | Výdaje nárokované v předchozích obdobích |
| T1 | Výměna zkušeností a přenos znalostí v oblasti inovativních dopravních koncepcí a řešení pro periferní regiony | 6/2016 | 5/2019 | 896,97 | 1 439,97 |
| Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů). |
| V návaznosti na návrh struktury a obsahu strategie RUMOBIL, který byl vytvořen v předchozím období, pokračovalo ve spolupráci všech partnerů rozpracování obsahu strategie. Kraj Vysočina průběžně poskytoval zpětnou vazbu a informace dle pokynů koordinátora WP T1. Dalšími podklady pro strategii budou studie „Makroekonomické vlivy veřejné dopravy na venkovské regiony“ (výstup č. D.T1.3.1), „Příležitosti a bariéry telematiky dopravních sítí“ (výstup č. D.T1.3.2) a „Nové vzory poptávky po veřejné dopravě ve vazbě na demografické změny“ (výstup č. D.T1.3.3), jež budou zpracovány do konce listopadu 2017, a také zjištění z pilotních aktivit (WP T2), Finalizace strategie se předpokládá v únoru 2018 (D.T1.3.5) a po jejím schválení bude následovat příprava aktualizací dopravních strategií/plánů v partnerských regionech. První výstupy projektu rovněž byly prezentovány na konferenci, která se uskutečnila dne 19. 10. 2017 v německém Wittenbergu a které se zúčastnili zástupci projektových partnerů a odborné veřejnosti ze střední Evropy. |
| V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení. |
| Nevyskytly se žádné problémy. |
| Číslo | Název | Popis dosaženého pokroku při zpracování výstupu | Doložení výstupu |
| T1.3.1 | Studie Makroekonomické vlivy veřejné dopravy na venkovské regiony | Studie Makroekonomické vlivy veřejné dopravy na venkovské regiony byla vypracována partnerem č. 7 (Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích). Metodika zpracování a závěry této studie byly představeny a diskutovány na jednání partnerů ve Wittenbergu, Německo, ve dnech 18. – 19. 10. 2017. | D.T1.3.1_Macro-economic_effects_of_public_transport_for_rural_regions.pdf 21.11.2017 |
| T1.3.2 | Studie Příležitosti a bariéry telematiky dopravních sítí | Studie Příležitosti a bariéry telematiky dopravních sítí byla vypracována partnerem č. 8 (T Bridge). Metodika zpracování a závěry této studie byly představeny a diskutovány na jednání partnerů ve Wittenbergu, Německo, ve dnech 18. – 19. 10. 2017. | D.T1.3.2_Opportunities_and_boundaries_of_transport_telematics-v01-2017-10-11.docx 21.11.2017 |
| T1.3.3 | Studie Nové vzory poptávky po veřejné dopravě ve vazbě na demografické změny | Studie Nové vzory poptávky po veřejné dopravě ve vazbě na demografické změny byla vypracována partnerem č. 10 (Žilinská univerzita v Žilině). Metodika zpracování a závěry této studie byly představeny a diskutovány na jednání partnerů ve Wittenbergu, Německo, ve dnech 18. – 19. 10. 2017. | D.T1.3.3__New-demand-patterns-for-public -transport-due-to-demographic-change.docx 21.11.2017 |
| T1.5.1 | Prognóza poptávky po veřejné dopravě | Byla zahájena příprava na zpracování prognózy poptávky po veřejné dopravě pro území Kraje Vysočina. Údaje o počtech cestujících a přepravních proudech (ve výhledu na roky 2020 a 2030) budou převzaty z již existujícího dopravního modelu kraje, který vznikl v rámci předchozího nadnárodního projektu RAILHUC. Data ke specifickým potřebám stárnoucí populace budou získána v rámci |  |

| Pracovní balíček T2 |
| --- |
| Číslo | Název | Zahájení | Ukončení | Výdaje ve sledovaném období | Výdaje nárokované v předchozích obdobích |
| T2 | Prokázání a ověření inovativních přístupů ke zlepšení sítě osobní dopravy | 6/2016 | 5/2019 | 76 628,35 | 11 026,46 |
| Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů). |
| V průběhu celého sledovaného období pokračovala realizace pilotní aktivity, která byla zahájena v předchozím období – pilotní provoz nových spojů veřejné linkové autobusové dopravy mezi krajským centrem a venkovskou oblastí. Pilotní autobusoví spoje jezdí na 4 linkách (600620 Lipnice nad Sázavou – Světlá nad Sázavou, 760600 Jihlava – Havlíčkův Brod, 790250 Jihlava – Třebíč, 840212 Velké Meziříčí – Chlumek) a jsou zajišťovány 4 dopravci (ICOM transport a.s., ARRIVA Východní Čechy a.s., TRADO-BUS s.r.o., ZDAR a.s.). Realizace pilotní aktivity probíhá bez problémů. Veškeré nové spoje jsou řádně provozovány dle svých jízdních řádů a příslušní dopravci za tyto spoje měsíčně předkládají finanční výkazy. V srpnu 2017 byla zpracována Zpráva o zahájení pilotní aktivity (D.T2.2.10). Tato zpráva shrnuje veškeré dosud podniknuté kroky, vč. popisu výchozí situace, přípravných prací a doprovodné mediální kampaně. Součástí zprávy jsou též monitorovací indikátory k popisu výchozí situace, které byly v předchozím období vymezeny ve spolupráci s koordinátorem WP T2 (D.T2.1.3). Vyplněné hodnoty sledují situaci na začátku realizace pilotní aktivity na zvolené pilotní lince a budou později porovnány se stavem po ukončení realizace. Cílem je zhodnocení úspěšnosti pro naplánování dalších opatření ke zlepšení služeb veřejné dopravy ve venkovských oblastech. |
| V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení. |
| Nevyskytly se žádné problémy. Pokud jde o pilotní aktivitu, došlo k drobné úpravě na lince 790250 Jihlava – Třebíč, kde byla od 3. 9. 2017 na základě poptávky cestujících přidána jedna nová zastávka. |
| Číslo | Název | Popis dosaženého pokroku při zpracování výstupu | Doložení výstupu |
| T2.2.10 | Zpráva o zahájení pilotní aktivity na Vysočině | Zpráva popisuje dosud podniknuté kroky k zahájení provozu nových spojů veřejné linkové autobusové dopravy pro lepší napojení venkovských oblastí. Ke zprávě je připojena tabulka s výchozími hodnotami předdefinovaných geografických a kvantitativních monitorovacích indikátorů, které se vztahují k pilotním spojům na lince 760600 Jihlava – Havlíčkův Brod. | Set_of_indicators_vysocina.xlsx 24.11.2017 D.T2.2.10_Pilot_launch_report_Vysocina_Region.pdf 24.11.2017 L790250_RUMOBIL_timetable modification.pdf 24.11.2017 |
| T2.5.1 | Dokumentace z workshopu k budování kapacit | Workshop k budování kapacit, diskusi k dosaženým výstupům a plánování budoucích aktivit se konal v Žilině, Slovensko, ve dnech 8. – 9. 6. 2017 společně se 3. zasedáním Řídící skupiny. | D.T2.5.1_RUMOBIL_Workshop_report.pdf 24.11.2017 |

| Pracovní balíček I1 |
| --- |
| Číslo | Název | Zahájení | Ukončení | Výdaje ve sledovaném období | Výdaje nárokované v předchozích obdobích |
| I1 | Pilotní aktivita v Sasku-Anhaltsku: zavedení nové služby autobusové dopravy pro napojení periferních měst | 3/2017 | 8/2018 | 0,00 | 0,00 |
| Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů). |
| V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení. |

| Pracovní balíček I2 |
| --- |
| Číslo | Název | Zahájení | Ukončení | Výdaje ve sledovaném období | Výdaje nárokované v předchozích obdobích |
| I2 | Pilotní aktivita v Mazovském vojvodství: GPS vysílače pro Mazovské dráhy | 3/2017 | 8/2018 | 0,00 | 0,00 |
| Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů). |
| V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení. |

| Pracovní balíček I3 |
| --- |
| Číslo | Název | Zahájení | Ukončení | Výdaje ve sledovaném období | Výdaje nárokované v předchozích obdobích |
| I3 | Pilotní aktivita v Žilinském kraji: zlepšení venkovského multimodálního dopravního terminálu | 3/2017 | 8/2018 | 0,00 | 0,00 |
| Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů). |
| V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení. |

| Pracovní balíček I4 |
| --- |
| Číslo | Název | Zahájení | Ukončení | Výdaje ve sledovaném období | Výdaje nárokované v předchozích obdobích |
| I4 | Pilotní aktivita v Nagykálló: zapojení veřejnosti pro lepší autobusová nádraží | 3/2017 | 8/2018 | 0,00 | 0,00 |
| Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů). |
| V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení. |

| Pracovní balíček I5 |
| --- |
| Číslo | Název | Zahájení | Ukončení | Výdaje ve sledovaném období | Výdaje nárokované v předchozích obdobích |
| I5 | Pilotní aktivita v Nyíregyháze: informování o autobusové dopravě v Nyíregyháze v reálném čase | 3/2017 | 8/2018 | 0,00 | 0,00 |
| Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů). |
| V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení. |

| Pracovní balíček C |
| --- |
| Číslo | Název | Zahájení | Ukončení | Výdaje ve sledovaném období | Výdaje nárokované v předchozích obdobích |
| C | Komunikace | 6/2016 | 5/2019 | 0,00 | 0,00 |
| Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů). |
| Odborně technické aktivity byly doprovázeny odpovídajícími komunikačními a propagačními opatřeními v souladu se schválenou komunikační strategií projektu (WP C), jednalo se zejména o pravidelné aktualizace informací o realizovaných a připravovaných aktivitách pro příslušné cílové skupiny a stakeholdery. Informace jsou dostupné na webových stránkách projektu (http://www.interreg-central.eu/Content.Node/rumobil.html) a Kraje Vysočina (http://www.kr-vysocina.cz/rumobil-mobilita-v-evropskych-regionech-venkovskeho-charakteru-dotcenych-demografickymi-zmenami/d-4076707/p1=1013). Publicita a informování o pilotní aktivitě jsou zajištěny – jak bylo uvedeno v předchozí zprávě o realizaci – pomocí propagačních letáčků, log programu na pilotních autobusech a informací na webu. |
| V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení. |
| Nevyskytly se žádné problémy. |
| Číslo | Název | Popis dosaženého pokroku při zpracování výstupu | Doložení výstupu |

Oddíl C – Soupiska výdajů

| Rozpočtová kapitola | WP | Číslo faktury | Datum vystavení | Datum úhrady | Popis | Celková částka | DPH | Vykázaná částka | Výdaj mimo programovou oblast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | T2 |  |  |  | Mzdové náklady WP T2 | 12 459,91 EUR |  | 12 459,91 EUR | Ne |
| 1.2 | T1 |  |  |  | Mzdové náklady WP T1 | 145,85 EUR |  | 145,85 EUR | Ne |
| 2.1 | T2 |  |  |  | Administrativní náklady WP T2 | 1 868,98 EUR |  | 1 868,98 EUR | Ne |
| 2.2 | T1 |  |  |  | Administrativní náklady WP T1 | 21,87 EUR |  | 21,87 EUR | Ne |
| 3.1 | T2 |  |  | 01.11.2017 | Náklady na cestovné a ubytování spojené s účastí na jednání partnerů (D.T2.5.1) a 3. jednání Řídící skupiny, Žilina, Slovensko, 7. – 9. 6. 2017 | 440,00 EUR | 0,00 EUR | 440,00 EUR | Ne |
| 3.2 | T2 |  |  | 01.11.2017 | Náklady na cestovné a ubytování spojené s účastí na jednání partnerů (D.T2.5.1) a 3. jednání Řídící skupiny, Žilina, Slovensko, 7. – 9. 6. 2017 | 343,00 CZK | 0,00 CZK | 343,00 CZK (13,37 EUR) | Ne |
| 3.3 | T1 |  |  | 20.11.2017 | Náklady na cestovné a ubytování spojené s účastí na jednání partnerů, 4. jednání Řídící skupiny a Policy conference (D.T1.3.4), Wittenberg, Německo, 17. – 19. 10. 2017 | 729,25 EUR | 0,00 EUR | 729,25 EUR | Ne |
| 3.4 | T2 |  |  | 12.06.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2 – kontrola zajištění publicity na lince 600620 (Světlá nad Sázavou – Lipnice nad Sázavou) | 129,00 CZK | 0,00 CZK | 129,00 CZK (5,03 EUR) | Ne |
| 3.5 | T2 |  |  | 12.06.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2 – kontrola zajištění publicity na lince 840212 (Velké Meziříčí – Chlumek) | 98,00 CZK | 0,00 CZK | 98,00 CZK (3,82 EUR) | Ne |
| 4.1 | T2 | 1017007981 | 25.04.2017 | 09.05.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ICOM transport a.s., březen 2017 Dodavatel: ICOM transport a.s. Celková částka dle smlouvy: 109 832 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 943 000 CZK Odložený výdaj z 2. žádosti o platbu | 94 300,00 CZK | 0,00 CZK | 94 300,00 CZK (3 677,13 EUR) | Ne |
| 4.2 | T2 | 1517000316 | 05.05.2017 | 17.05.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce TRADO-BUS s.r.o., březen 2017 Dodavatel: TRADO-BUS s.r.o. Celková částka dle smlouvy: 62 891 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 949 000 CZK Odložený výdaj z 2. žádosti o platbu | 94 900,00 CZK | 0,00 CZK | 94 900,00 CZK (3 700,52 EUR) | Ne |
| 4.3 | T2 | 1017010290 | 25.05.2017 | 05.06.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ICOM transport a.s., duben 2017 Dodavatel: ICOM transport a.s. Celková částka dle smlouvy: 109 832 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 943 000 CZK | 94 300,00 CZK | 0,00 CZK | 94 300,00 CZK (3 677,13 EUR) | Ne |
| 4.4 | T2 | 9001720566 | 30.05.2017 | 13.06.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., duben 2017 Dodavatel: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. Celková částka dle smlouvy: 53 953 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 145 000 CZK | 20 714,29 CZK | 0,00 CZK | 20 714,29 CZK (807,73 EUR) | Ne |
| 4.5 | T2 | 1517000352 | 25.05.2017 | 13.06.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce TRADO-BUS s.r.o., duben 2017 Dodavatel: TRADO-BUS s.r.o. Celková částka dle smlouvy: 62 891 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 949 000 CZK | 94 900,00 CZK | 0,00 CZK | 94 900,00 CZK (3 700,52 EUR) | Ne |
| 4.6 | T2 | 6017310006 | 29.05.2017 | 13.06.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ZDAR, a.s., duben 2017 Dodavatel: ZDAR, a.s. Celková částka dle smlouvy: 72 418 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 201 000 CZK | 20 100,00 CZK | 0,00 CZK | 20 100,00 CZK (783,77 EUR) | Ne |
| 4.7 | T2 | 9001720590 | 22.06.2017 | 12.07.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., květen 2017 Dodavatel: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. Celková částka dle smlouvy: 53 953 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 145 000 CZK | 20 594,91 CZK | 0,00 CZK | 20 594,91 CZK (803,07 EUR) | Ne |
| 4.8 | T2 | 1017012658 | 25.06.2017 | 13.07.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ICOM transport a.s., květen 2017 Dodavatel: ICOM transport a.s. Celková částka dle smlouvy: 109 832 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 943 000 CZK | 94 300,00 CZK | 0,00 CZK | 94 300,00 CZK (3 677,13 EUR) | Ne |
| 4.9 | T2 | 1517000427 | 04.07.2017 | 18.07.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce TRADO-BUS s.r.o., květen 2017 Dodavatel: TRADO-BUS s.r.o. Celková částka dle smlouvy: 62 891 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 949 000 CZK | 94 900,00 CZK | 0,00 CZK | 94 900,00 CZK (3 700,52 EUR) | Ne |
| 4.10 | T2 | 6017371008 | 29.06.2017 | 26.07.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ZDAR, a.s., květen 2017 Dodavatel: ZDAR, a.s. Celková částka dle smlouvy: 72 418 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 201 000 CZK | 20 100,00 CZK | 0,00 CZK | 20 100,00 CZK (783,77 EUR) | Ne |
| 4.11 | T2 | 107015042 | 25.07.2017 | 09.08.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ICOM transport a.s., červen 2017 Dodavatel: ICOM transport a.s. Celková částka dle smlouvy: 109 832 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 943 000 CZK | 94 300,00 CZK | 0,00 CZK | 94 300,00 CZK (3 677,13 EUR) | Ne |
| 4.12 | T2 | 1517000498 | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce TRADO-BUS s.r.o., červen 2017 Dodavatel: TRADO-BUS s.r.o. Celková částka dle smlouvy: 62 891 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 949 000 CZK | 94 900,00 CZK | 0,00 CZK | 94 900,00 CZK (3 700,52 EUR) | Ne |
| 4.13 | T2 | 9001720720 | 27.07.2017 | 11.08.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., červen 2017 Dodavatel: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. Celková částka dle smlouvy: 53 953 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 145 000 CZK | 19 452,20 CZK | 0,00 CZK | 19 452,00 CZK (758,51 EUR) | Ne |
| 4.14 | T2 | 6017371009 | 27.07.2017 | 11.08.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ZDAR, a.s., červen 2017 Dodavatel: ZDAR, a.s. Celková částka dle smlouvy: 72 418 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 201 000 CZK | 20 100,00 CZK | 0,00 CZK | 20 100,00 CZK (783,77 EUR) | Ne |
| 4.15 | T2 | 1517000596 | 21.08.2017 | 01.09.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce TRADO-BUS s.r.o., červenec 2017 Dodavatel: TRADO-BUS s.r.o. Celková částka dle smlouvy: 62 891 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 949 000 CZK | 94 900,00 CZK | 0,00 CZK | 94 900,00 CZK (3 700,52 EUR) | Ne |
| 4.16 | T2 | 1017017397 | 25.08.2017 | 12.09.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ICOM transport a.s., červenec 2017 Dodavatel: ICOM transport a.s. Celková částka dle smlouvy: 109 832 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 943 000 CZK | 94 300,00 CZK | 0,00 CZK | 94 300,00 CZK (3 677,13 EUR) | Ne |
| 4.17 | T2 | 9001720732 | 24.08.2017 | 12.09.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., červenec 2017 Dodavatel: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. Celková částka dle smlouvy: 53 953 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 145 000 CZK | 20 714,29 CZK | 0,00 CZK | 20 714,29 CZK (807,73 EUR) | Ne |
| 4.18 | T2 | 6017371012 | 24.08.2017 | 19.09.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ZDAR, a.s., červenec 2017 Dodavatel: ZDAR, a.s. Celková částka dle smlouvy: 72 418 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 201 000 CZK | 20 100,00 CZK | 0,00 CZK | 20 100,00 CZK (783,77 EUR) | Ne |
| 4.19 | T2 | 9001720849 | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., srpen 2017 Dodavatel: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. Celková částka dle smlouvy: 53 953 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 145 000 CZK | 18 529,45 CZK | 0,00 CZK | 18 529,45 CZK (722,53 EUR) | Ne |
| 4.20 | T2 | 1517000676 | 25.09.2017 | 09.10.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce TRADO-BUS s.r.o., srpen 2017 Dodavatel: TRADO-BUS s.r.o. Celková částka dle smlouvy: 62 891 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 949 000 CZK | 94 900,00 CZK | 0,00 CZK | 94 900,00 CZK (3 700,52 EUR) | Ne |
| 4.21 | T2 | 1017019761 | 25.09.2017 | 06.10.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ICOM transport a.s., srpen 2017 Dodavatel: ICOM transport a.s. Celková částka dle smlouvy: 109 832 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 943 000 CZK | 94 300,00 CZK | 0,00 CZK | 94 300,00 CZK (3 677,13 EUR) | Ne |
| 4.22 | T2 | 6017371014 | 25.09.2017 | 18.10.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ZDAR, a.s., srpen 2017 Dodavatel: ZDAR, a.s. Celková částka dle smlouvy: 72 418 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 201 000 CZK | 20 100,00 CZK | 0,00 CZK | 20 100,00 CZK (783,77 EUR) | Ne |
| 4.23 | T2 | 1017021457 | 20.10.2017 | 06.11.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ICOM transport a.s., září 2017 Dodavatel: ICOM transport a.s. Celková částka dle smlouvy: 109 832 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 943 000 CZK | 94 300,00 CZK | 0,00 CZK | 94 300,00 CZK (3 677,13 EUR) | Ne |
| 4.24 | T2 | 1517000743 | 24.10.2017 | 08.11.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce TRADO-BUS s.r.o., září 2017 Dodavatel: TRADO-BUS s.r.o. Celková částka dle smlouvy: 62 891 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 949 000 CZK | 94 900,00 CZK | 0,00 CZK | 94 900,00 CZK (3 700,52 EUR) | Ne |
| 4.25 | T2 | 6017371016 | 24.10.2017 | 13.11.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ZDAR, a.s., září 2017 Dodavatel: ZDAR, a.s. Celková částka dle smlouvy: 72 418 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 201 000 CZK | 20 100,00 CZK | 0,00 CZK | 20 100,00 CZK (783,77 EUR) | Ne |
| 4.26 | T2 | 9001720988 | 24.11.2017 | 28.11.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., září 2017 Dodavatel: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. Celková částka dle smlouvy: 53 953 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 145 000 CZK | 20 714,29 CZK | 0,00 CZK | 20 714,29 CZK (783,77 EUR) | Ne |
| 4.27 | T2 | 6017371004 | 10.05.2017 | 01.06.2017 | Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ZDAR, a.s., březen 2017 Dodavatel: ZDAR, a.s. Celková částka dle smlouvy: 72 418 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 201 000 CZK | 20 100,00 CZK | 0,00 CZK | 20 100,00 CZK (783,77 EUR) | Ne |

Oddíl D – Spolufinancování a výhled

Výhled na příští období

| Odhad nákladů na následující období | Popis |
| --- | --- |
| 65 000 EUR | Odhadované náklady na 4. monitorovací období budou zahrnovat mzdové náklady, administrativní výdaje, náklady na cestovné a ubytování (5. jednání Řídící skupiny, studijní návštěvy) a externí služby na realizaci aktivit ve WP T1 (prognóza veřejné dopravy) a WP T2 (implementace pilotní aktivity). |

Spolufinancování partnera

| Název příjemce | Právní status | Celková částka spolufinancování dle projektové žádosti | % celku (dle projektové žádosti) | Spolufinancování v předchozích obdobích | Spolufinancování v aktuálním období | Spolufinancování celkem | % celku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj Vysočina | veřejný | 25 457,31 EUR | 100 % | 1 991,10 EUR | 11 628,80 EUR | 13 619,90 EUR | 54,5 % |

Oddíl E – Přílohy