|  | Karta záměru |  |
| --- | --- | --- |
|  | Organizace: Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 Vložil: Ing. Jan Mácha 8.12.2017 15:03:38 Naposledy upravil Ing. Jan Mácha 8.12.2017 15:03:36 Stav: Záměry ID akce: 00072583-A-0002 Název akce: Vybudování učebny na zpracování mléka Důvod: V areálu školního statku se nachází objekt bývalého kravína. Část této budovy byla přebudována na porodnu krav a vysokobřezích jalovic. Část budovy, bývalá mléčnice je v současné době nevyužitá. Již několik let se snažíme o vybudování učebny na zpracování mléka. V současné době byla zdejší MAS Společnosti pro rozvoj Humpolecka schválena její strategie, a proto bude mít MAS na jaře příštího roku možnost vyhlásit výzvu, do které se může přihlásit i Školní statek Humpolec se svým projektem. O vybudování prostoru, kde se budou moci žáci naší České zemědělské akademie, ale i zájemci ostatních škol a i široké veřejnosti, naučit, jak se mléko zpracovává, jak se třeba vyrábí jogurt nebo sýr je veliký zájem. Důležitou podmínkou je, aby tento projekt byl začleněn do KAP Kraje Vysočina. V rámci tohoto projektu bude přebudován prostor bývalé mléčnice, vybudována učebna splňující hygienické a veterinární požadavky, vytvořeny prostory pro zrání sýrů a uskladnění materiálu. K této učebně bude vybudováno odpovídající sociální zázemí. Stavební práce, které budou v rozsahu cca 600 tis. Kč, budou doplněny dodávkou technologie a zařízení, kde největší položku je pořízení pastér, jako nejdůležitějšího vybavení učebny. Vybudováním tohoto zařízení se zlepší i nabídka pro nové zájemce pro studium na naší škole. Při debatách se stávajícími studenty se nám potvrzuje, že o toto zařízení je zájem. Akce má vliv rovněž na: technické zhodnocení - nemovitý majetek Celkové odhadované pořizovací náklady: 2 000 000 Kč Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů: Průměrné roční provozní náklady: 50 000 Kč Náklady na přípravnou fázi Vazba na strategii kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016 Usnesení RK Riziko pro případ, že by akce nebyla realizovaná: V případě, že akce nebude realizována nehrozí žádné riziko, maximálně se budou muset vynaložit jiné finanční prostředky na zabezpečení nevyužívaných prostor bývalé mléčnice. Vazba na VZ Předpokládané pořizovací náklady v letech Rok Náklady v daném roce 2018 2 000 000 Kč |  |
|  | Zdroje financování Zdroj Míra financování (%) Míra financování (Kč) EU fondy 95,00 1 900 000 Vlastní zdroje příspěvkové organizace 5,00 100 000 |  |
|  | Informace pro projektovou fiši Typ projektu Investiční Program, kam má být projekt předložen IROP SC 4.1 - Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Předpokládaný termín podání projektu 15.3.2018 Projektový manažer Mácha Jan Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner) žadatel Partner / Partneři MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s., Česká zemědělská akademie Humpolec, střední škola, Plánovaný začátek projektu 26.3.2018 Plánované ukončení projektu 30.11.2018 Cíl projektu Vybudování učebny, kde se zájemci z řad studentů ČZA, a v rámci různých kurzů i žáci ostatních středních i základních škol, zájemci z řad široké laické veřejnosti seznámí s postupy zpracování mléka a výrobou mléčných výrobků. Výstupy projektu Výuka zpracování mléka pro žáky ČZA a kurzy pro ostatní zájemce a zároveň propagace zemědělství a získávání zájemců pro studium na naší škole. Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr). Školní statek získá finanční prostředky z fondů EU a to konkrétně z IROP 4.1 - zvýšení kvality života ve venkovských oblastech. Výzvu bude vyhlašovat MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka na jaře 2018 a dotace na projekt bude 95 %. Zbývající část 5% bude hradit Školní statek Humpolec ze svých zdrojů. To znamená, že předpokládané nároky na rozpočet kraje nebudou požadovány. Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ 0 Kč Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ rok 0 Udržitelnost ano |  |