#### ZK-01-2007-45

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 01/2007 dne 13. 2. 2007

zpracoval(a): S. Lemperová

předkládá: M. Černá

Popis problému:

Dne 14. 2. 2006 byla usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0059/01/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje · seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu 
ZK-01-2006-53, př. 4 ; seznam akcí náhradních dle materiálu ZK-01-2006-53, př. 5; seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-53, př. 6, rozhoduje poskytnutí podpory v plné výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4; poskytnutí podpory v navržené nižší výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 na realizaci akce doporučené k podpoře uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 v případě, že se snížením navrhované podpory bude příjemce podpory souhlasit;  neposkytnutí podpory příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-01-2006-53, př. 6 na realizaci akce uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 6.) navržena k podpoře akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360 podaná v rámci 2. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Č.: V/MSP/SROP/1.1./2/2005. Dne 15. 5. 2006 byla po předložení dokladů nutných k podpisu smlouvy podepsána Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360.

V průběhu realizace projektu však došlo v projektu oproti původnímu plánu k několika změnám. Všechny tyto změny jsou uvedeny v Oznámení o změnách ze dne 8. 1. 2007 dle materiálu ZK-01-2007-45, př. 1, které bylo podáno v návaznosti na průběžnou zprávu o realizaci projektu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Změny, které jsou uvedeny v Oznámení o změnách dle materiálu ZK-01-2007-45, př. 1, jsou podstatnými změnami v projektu, protože mají vliv na položky uznatelných,  neuznatelných i celkových nákladů projektu a na výši přiznané podpory. Dochází ke snížení položky technologická část stavby o 100 000,- Kč, ke snížení položky ostatní použité strojní vybavení o 250 000,- Kč. Položka nákup specifického dopravního prostředku bude přeřazena do neuznatelných nákladů projektu, protože automobil již byl pořízen formou leasingu, přičemž dle čl. 16 Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro 2. výzvu GS na podporu malých a středních podnikatelů je leasing dlouhodobého nehmotného majetku neuznatelným nákladem. Přesný rozpis položek rozpočtu a jejich změn uvádí následující tabulka (tučně jsou vyznačeny položky, ve kterých dochází ke změnám):

|  | Původní | Po změně |
| --- | --- | --- |
| nákup použitého strojního a technologického zařízení | 450 000 Kč | 200 000 Kč |
| stavební část stavby | 700 000 Kč | 700 000 Kč |
| technologická část stavby | 550 000 Kč | 450 000 Kč |
| náklady na pořízení nových strojů a zařízení | 750 000 Kč | 750 000 Kč |
| základní vnitřní vybavení | 150 000 Kč | 150 000 Kč |
| nákup specifického dopravního prostředku | 450 000 Kč | 0 Kč |
| konzultační a jiné služby a činnosti | 55 000 Kč | 55 000 Kč |
| uznatelné náklady celkem | 3 105 000 Kč | 2 305 000 Kč |
| neuznatelné náklady | 589 950 Kč | 973 450 Kč |
| Celkové náklady projektu | 3 694 950 Kč | 3 278 450 Kč |
| podpora (48 % z uznatelných nákladů) | 1 490 400 Kč | 1 106 400 Kč |
| Příspěvek ERDF (35 %) | 1 086 750 Kč | 806 750 Kč |
| Příspěvek kraje (13 %) | 403 650 Kč | 299 650 Kč |
| Soukromé spolufinancování (52 %) | 1 614 600 Kč | 1 198 600 Kč |

V oznámení o změnách projektu je dále uvedeno, že bude dodržen termín pro předložení vyúčtování projektu a bude dodržen hlavní ukazatel projektu (vytvoření a udržení 11 nových pracovních míst). Proto gestor GS navrhuje snížit podporu projektu o 384 000,- Kč a schválit Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-01-2007-45, př. 2 , ve kterém budou výše uvedené změny zapracovány.

Dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.

Stanoviska:

Rada kraje Vysočina doporučila usnesením č. 0163/05/2007/RK ze dne 30. 1. 2007 Zastupitelstvu kraje Vysočina přijmout usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

- snížit  podporu poskytnutou usnesením č. 0059/01/2006/ZK ze dne 14. 2. 2006 příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-01-2007-45, př. 3 na realizaci akce uvedené v materiálu ZK-01-2007-45, př. 3 o částku uvedenou v materiálu ZK-01-2007-45, př. 3;

- uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Rozšíření a modernizace výrobní základny firmy Ekoplast Štancl s.r.o.“ (reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360) ze dne 15. 5. 2006 dle materiálu ZK-01-2007-45, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 30.3.2007

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3