#### ZK-01-2007-59

Prodloužení termínu pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla „Kanalizace a ČOV Věžnice“ Obci Věžnice

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 01/2007 dne 13. 2. 2007

zpracoval(a): R. Zvolánek

předkládá: I. Rohovský

Popis problému:

Zastupitelstvo kraje dne 29. 3. 2005 usnesením č. 0151/02/2005/ZK rozhodlo poskytnout v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce (dále jen „zásady“) Obci Věžnice finanční dotaci ve výši 2 329 000 Kč za účelem podpory realizace vodního díla „Kanalizace a ČOV Věžnice“ (dále jen „vodní dílo“). Dotace představuje 9 % z celkových nákladů na realizaci vodního díla, které činí 25 876 786 Kč. Dotace byla poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce ze dne 14. 4. 2005 (dále jen „smlouva“). V čl. 3 odst. 2 smlouvy je uvedeno, že závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace příjemce předloží nejpozději 31. 12. 2006. Obec Věžnice dále obdržela dotaci také z Ministerstva zemědělství ČR.

Obec Věžnice dne 23. 11. 2006 požádala o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla „Kanalizace a ČOV Věžnice“ do 31. 12. 2007 (viz příloha č. 1 tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna dlouhotrvající zimou a následnými jarními povodněmi v roce 2006, čímž došlo ke zpoždění plánovaných prací.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti Obce Věžnice doporučuje rozhodnout prodloužit termín pro předložení závěrečného vyhodnocení a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla „Kanalizace a ČOV Věžnice“ do 31. 12. 2007.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Usnesením 1808/37/2006/RK ze dne 19. 12. 2006 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout prodloužit termín pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci vodního díla „Kanalizace a ČOV Věžnice“ Obci Věžnice do 31. 12. 2007.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

prodloužit termín pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla „Kanalizace a ČOV Věžnice“ Obci Věžnice do 31. 12. 2007.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 31. 12. 2007

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1