#### ZK-06-2007-50

Návrh na prodloužení termínu čerpání dotace na akci „Dostavba kuželny Pelhřimov“

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 6/2007 dne 6. 11. 2007

zpracoval(a): P. Panovec, P. Horký, V. Krčál

předkládá: M. Matějková

Popis problému:

Na základě jednání Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 26. 6. 2007 byla Městu Pelhřimov usnesením č. 0278/04/2007/ZK schválena dotace ve výši 12 000 tis. Kč na zajištění realizace projektu „Dostavba kuželny Pelhřimov“. Na základě smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění realizace tohoto projektu se příjemce zavazuje projekt ukončit do 31. 12. 2007. Vzhledem k rozsahu celého díla se Město Pelhřimov obrací na poskytovatele dotace Kraj Vysočina s žádostí o prodloužení termínu čerpání dotace do 31. 8. 2008 (viz ZK-06-2007-50, př. 1).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor školství mládeže a sportu navrhuje vyhovět žádosti Města Pelhřimov v prodloužení termínu na čerpání dotace ve výši 12 000 tis. Kč na základě dodatku smlouvy do 31. 8. 2008 (viz ZK-06-2007-50, př. 2).

Stanoviska:

##### Rada kraje

# doporučuje

# zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 dle materiálu  RK-29-2007-48, př. 2.

# Návrh usnesení:

# Zastupitelstvo kraje

# rozhoduje

# uzavřít dodatek č. 1 dle materiálu ZK-06-2007-50, př. 2.

odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu

termín: 31. 12. 2007

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2