ZK-02-2008-45

Uvolnění prostředků pro dofinancování značení kulturních a turistických cílů v kraji Vysočina

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 2/2008 dne 25. 3. 2008

zpracoval(a): S. Lemperová

předkládá: M. Černá

Popis problému:

Jedná se o uvolnění prostředků z Fondu strategických rezerv pro dofinancování aktivity Značení kulturních a turistických cílů v kraji Vysočina realizované v rámci projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina předloženého do Grantového schématu v rámci podopatření 4.1.2 SROP „Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina“ (dále jen „GS“). Prostředky nad rámec rozpočtu projektu jsou třeba z důvodu vyšší ceny na výrobu a osazení tabulí než byla plánovaná v rozpočtu projektu - tzn. jedná se o neuznatelné náklady projektu.

Proces schvalování projektu:

- O financování projektu rozhodlo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 046/01/2007/ZK ze dne 13.2.2007.

(Zastupitelstvo kraje rozhoduje o financování projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina dle materiálu ZK-01-2007-46, př. 1; převést finanční prostředky ve výši max. 4 370 tis Kč z Fondu strategických rezerv na nově zřízený bankovní účet.)

- Žádost o podporu projektu a její předložení schválila Rada kraje Vysočina usnesením 
č. 0251/08/2007/RK ze dne 20. 2. 2007

(Rada kraje schvaluje Žádost o projekt "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina" předkládaný do GS Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu RK-08-2007-30, př. 1 a přílohy Žádosti dle materiálu RK-08-2007-30, př. 2, RK-08-2007-30, př. 3; pověřuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina k předložení projektu "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina" předkládaný do GS Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP).

  - O poskytnutí podpory projektu rozhodlo Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 15. 5. 2007 usnesením č. 0183/03 /2007/ZK

(Zastupitelstvo kraje schvaluje seznam akcí doporučených k podpoře dle materiálu ZK-03-2007-33, př. 3; seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-03-2007-33, př. 4;rozhoduje poskytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3; neposkytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2007-33, př. 4 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-03-2007-33, př. 4 na realizaci akcí nedoporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-03-2007-33, př. 4)

  - O realizaci projektu a závazku respektovat při ní pravidla specifikovaná dokumentací 
4. výzvy GS rozhodla Rada kraje Vysočina dne 29. 5. 2007 usnesením č. 0744/18/2007/RK

(Rada kraje prohlašuje, že kraj Vysočina bude realizovat projekt "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina" reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.4/5804 v souladu se Smlouvou o financování grantového schématu ze dne 4. 8. 2005 a s Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/4/2006 grantového schématu "Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina" a bere na vědomí, že nedodržení podmínek realizace dle Smlouvy o financování grantového schématu ze dne 4. 8. 2005 může být porušením rozpočtové kázně dle zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina postupovat při realizaci projektu "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina" reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.4/5804 v souladu se Smlouvou o financování grantového schématu ze dne 4. 8. 2005 a s Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/4/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina.)

Realizace projektu

V současné době probíhají práce na obsahové a grafické podobě zvukových panelů, které budou umístněny v Třebíči a Jihlavě (aktivita projektu instalace jednotné prezentace kraje do existujících zvukových informačních panelů).

V rámci aktivity Realizace značení na dálnici a silnicích kraje Vysočina byla zpracována projektová dokumentace pro označení jednotlivých cílů, která musela být dle metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR předložena ke schválení dotčeným orgánům (policie, Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo kultury ČR apod.). Tato dokumentace byla použita jako podklad pro výběrové řízení na výrobu a osazení tabulí, které bylo vyhlášeno dne 10. 1. 2008.

V rámci výběrového řízení byla usnesením Rady kraje Vysočina č. 0161/05/2008/RK ze dne 5. 2. 2008 vybrána jako nejvhodnější nabídka uchazeče ARAPLAST spol. s r.o., Doubravice nad Svitavou čp. 419, PSČ 679 11, IČ 43420010, s nabídkovou cenou bez DPH 4 001 667,- Kč. (Rada kraje rozhoduje zadat veřejnou zakázku na dodávku „Realizace značení kulturních a turistických cílů na silnicích kraje Vysočina“ uchazeči ARAPLAST spol. s r.o., Doubravice nad Svitavou čp. 419, PSČ 679 11, IČ 43420010, a ukládá odboru regionálního rozvoje zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo).

Na aktivitu značení kulturních a turistických cílů na silnicích kraje Vysočina bylo v projektu plánováno 3 700 000,- Kč, z čehož již byly vyčerpány náklady na zpracování projektové dokumentace ve výši 487 305,- Kč. Na samotnou výrobu a osazení značek tedy v projektu zbývá 3 212 695,- Kč. Cena vítězné nabídky s DPH činí 4 761 984,- Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Nabídková cena vybraného uchazeče přesahuje plánovanou částku vymezenou na tuto aktivitu v projektu, jehož rozpočet byl sestavován s ohledem na disponibilní zdroje GS, o 1 549 289,- Kč. Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina tedy navrhuje rozhodnout převést částku 1 549 289,- Kč z Fondu strategických rezerv Vysočiny na zvláštní účet projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina č.ú.: 4200108006/6800. Vzhledem k tomu, že náklady na projekt tímto překročí celkovou předpokládanou výši nákladů plánovaných v rozpočtu, bude tato částka představovat neuznatelné náklady projektu, které ponese kraj jako příjemce podpory.

O použití Fondu strategických rezerv rozhoduje v souladu s čl. 4 Statutu Fondu strategických rezerv Vysočiny ze dne 13. 2. 2007 č. 02/07 zastupitelstvo kraje.

Stanoviska:

Odbor ekonomický:

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení. Z hlediska financování evropských projektů tato částka představuje nezpůsobilé výdaje, které ponese kraj.

Rada kraje:

Usnesením č. 0237/07/2008/RK doporučila Rada kraje Vysočina přijmout usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

převést finanční prostředky ve výši 1 549 289,- Kč z Fondu strategických rezerv Vysočiny na zvláštní účet projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina č. ú.: 4200108006/6800.

odpovědnost: ORR

termín: 30. 6. 2008

# Text boxes

počet stran: 3

počet příloh: 0