ZK-01-2009-02, př. 1

počet stran: 8

##### ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

##### Zastupitelstvo kraje Vysočina – nerealizovaná usnesení k 31. 12. 2008

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0251/04/2008/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou a obcí Kozlov, v níž se současní vlastníci komunikace (v případě města Ledeč nad Sázavou i pozemků pod komunikací) zaváží, že do 90 dnů ode dne právní moci správního rozhodnutí, kterým bude uvedená komunikace zařazena do silniční sítě silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina, uzavřou darovací smlouvy, kterými bude převedeno do vlastnictví kraje Vysočina těleso komunikace, včetně pozemků na katastrálním území Vrbka u Ledče nad Sázavou, obec Ledeč nad Sázavou |
| Odpovídá | ODSH | Termín | 30. 11. 2008 |
| Komentář: Z důvodu realizace akcí v roce 2009, za podmínky převedení finančních prostředků ze SFDI pro rok 2009. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 12. 2009 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0278/04/2006/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje bezúplatně nabýt stavební objekty SO 101 - stavení úpravy na paprsku silnic II/354 a III/35314, SO 102 - přeložka silnice II/360, SO 201 - zárubní zeď a SO 301 - silniční kanalizace v pozemcích, na kterých se nacházejí části silnic II/360, II/354 a III/35314 vybudovaných v rámci stavby "I/19-Nové Město na Moravě, okružní křižovatka" z vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina v termínu do tří měsíců od výzvy k převzetí. |
| Odpovídá | Odbor majetkový | Termín | 31. 12. 2008 |
| Komentář: Do dnešního dne nebyla zaslána výzva od ŘSD | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 6. 2009 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0035/01/2007/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení č. 0509/08/2006/ZK tak, že položky nabytí pozemků pod pořadovými čísly uvedené v materiálu ZK-01-2007-36, př. 1 nahrazují položky nabytí pozemků pod stejnými pořadovými čísly v materiálu ZK-08-2006-30, př. 1. |
| Odpovídá | Odbor majetkový | Termín | 31. 12. 2008 |
| Komentář: PF ČR převede pozemky až po stavbě. Někteří z vlastníků odmítají prodat své pozemky a prozatím je s nimi uzavřena nájemní smlouva | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín průběžně |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0240/04/2007/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu ZK-04-2007-40, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina. |
| Odpovídá | Odbor majetkový | Termín | 31. 12. 2008 |
| Komentář: Projednávání změny projektové dokumentace | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2010 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0241/04/2007/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě kupní za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu a smlouvu o budoucí smlouvě darovací na pozemky pro stavbu "III/406 Salavice - úprava křižovatky" v katastrálním území Salavice dle materiálu ZK-04-2007-42, př. 1 |
| Odpovídá | Odbor majetkový | Termín | 31. 12. 2008 |
| Komentář: Na pozemku vázne zástavní právo pro PF ČR | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 6. 2009 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0025/01/2008/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně nabýt pozemek par. č. 203/1 zahrada o výměře 3 569 m2 v k. ú. a obci Břevnice z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu sjednanou ve výši ceny úřední, zjištěné podle platného právního předpisu pro oceňování nemovitého majetku. |
| Odpovídá | Odbor majetkový | Termín | 31. 12. 2008 |
| Komentář: Probíhají jednání s PF ČR a se spol. ČEZ, a.s. z důvodu v.b. na pozemku | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 6. 2009 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0086/02/2008/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi společností CIPRES FILTR BRNO s. r. o., Rebešovická 13, Brno, IČ: 469 76 531 a krajem Vysočina, v níž se tato společnost jako investor stavby "Odstranění bodové závady silnice III/4056 v obci Chlístov" zaváže po realizaci stavby a její kolaudaci bezúplatně tuto stavbu převést do vlastnictví kraje Vysočina |
| Odpovídá | Odbor majetkový | Termín | 30. 6. 2008 |
| Komentář: Smlouva je v jednání. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 28. 2. 2009 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0232/04/2008/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací, podle které kraj Vysočina ze svého vlastnictví převede a Statutární město Jihlava do svého vlastnictví převezeme pozemní komunikace - silnice III/1316, III/4063 a III/4064 a pozemky par. č. 1515/1, ostatní plocha, silnice o výměře 10713 m2 v k. ú. Vysoká u Jihlavy a par. č. 844, ostatní plocha, silnice o výměře 9501 m2 v k. ú. Popice u Jihlavy |
| Odpovídá | Odbor majetkový | Termín | 31. 8. 2008 |
| Komentář: Smlouva nebyla dosud uzavřena z těchto důvodů: 1) silnice III/1316 – Statutární město Jihlava vyžaduje do smlouvy umístit pozemky pod silnicí vč. pozemků zastavěných rozšířením silnice. Kraj Vysočina potřebné pozemky vykoupil v závěru roku 2008 a na lednovém zastupitelstvu kraje bude předloženo řešení 2) silnice III/4063 – Statutární město Jihlava nesouhlasí s provedením opravy silnice a požaduje závazek kraje Vysočina na její rekonstrukci. Tato věc není ještě dořešena 3) silnice III/4064 – Smlouva nemohla být uzavřena, neboť Statutární město Jihlava dosud v plánovaném termínu neodsouhlasilo plánované opravy na této silnici | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 6. 2009 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0326/05/2008/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést úplatně pozemky par. č. 2890/2 - díl c o výměře 12 m2, par. č. 2890/1 - díly e+f o výměře 52 m2 a par. č. 2889/2 o výměře 114 m2, vše v k. ú. a obci Jemnice vzniklé dle geometrického plánu č. 1548-3365/2007 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví EMPO HOLZ, s. r. o., se sídlem Jemnice, U Černého mostu 1029, PSČ 675 31, IČ 25525671 za kupní cenu 8 900 Kč, ke které se připočte 1 000 Kč - polovina nákladů za vyhotovení znaleckých posudků; úplatně nabýt zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 2889/3 díly g+h o výměře 60 m2 v k. ú. a obci Jemnice vzniklý dle geometrického plánu č. 1548-3365/2007 z vlastnictví EMPO HOLZ, s. r. o., se sídlem Jemnice, U Černého mostu 1029, PSČ 675 31, IČ 25525671 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 3 000 Kč; schvaluje dodatek č. 275 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-39, př. 1 |
| Odpovídá | Odbor majetkový | Termín | 31. 12. 2008 |
| Komentář: S firmou je vedeno jednání z důvodu zatížení nemovitosti zástavním právem | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2009 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0332/05/2008/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 27-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 178 m2, par. č. 40-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 216 m2, par. č. 58-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 381 m2, par. č. 61-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 73 m2 a par. č. 91-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, vše v k. ú. a obci Horní Loučky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Loučky; schvaluje Dodatek č. 241 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-45, př. 1 |
| Odpovídá | Odbor majetkový | Termín | 30. 11. 2008 |
| Komentář: Čekáme na schválení v zastupitelstvu obce a přijetí daru | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 6. 2009 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0334/05/2008/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek par. č. 1507/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 1439 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví firmy Benzina, s.r.o., se sídlem Dělnická 12, PSČ 170 04 Praha 4, IČ 60193328 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 223 045 Kč; schvaluje dodatek č. 246 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-47, př. 1 |
| Odpovídá | Odbor majetkový | Termín | 31. 12. 2008 |
| Komentář: Návrh KS odeslán firmě Benzina, s.r.o., která žádala o změny v KS | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 3. 2009 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0335/05/2008/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt koupí pozemky z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví kraje Vysočina, v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-05-2008-48, př. 1. |
| Odpovídá | Odbor majetkový | Termín | 30. 10. 2008 |
| Komentář: Čekáme na kolaudaci stavby silnice II/405 Jihlava-Příseka od ODSH | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 7. 2009 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0336/05/2008/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky z vlastnictví obce Puklice do vlastnictví kraje Vysočina a z vlastnictví Města Brtnice do vlastnictví kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-49, př. 1 |
| Odpovídá | Odbor majetkový | Termín | 31. 12. 2008 |
| Komentář: Stavba není dosud zkolaudována a nebylo možné provést zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí. | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2009 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0337/05/2008/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků zastavěných tělesem silnice II/128 z vlastnictví Města Pacov do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 1; uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků pro rozšíření chodníků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Města Pacov v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 2; nabýt úplatně pozemek z vlastnictví ČR - Finančního ředitelství v Brně do vlastnictví kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 3 za cenu stanovenou dle znaleckého posudku. |
| Odpovídá | Odbor majetkový | Termín | 31. 12. 2008 |
| Komentář: Z důvodu prověření projektové dokumentace | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2009 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0342/05/2008/ZK | Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina jako budoucím darujícím a obcí Vilémovice jako budoucím obdarovaným na pozemky par. č. 647/5 o výměře 830 m2, par. č. 647/6 o výměře 849 m2, par. č. 663/4 o výměře 3403 m2, par. č. 694/29 o výměře 206 m2, par. č. 694/30 o výměře 28 m2, par. č. 694/31 o výměře 59 m2 a par. č. 694/32 o výměře 2 m2 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou. |
| Odpovídá | Odbor majetkový | Termín | 31. 12. 2008 |
| Komentář: Z důvodu projednání budoucí darovací smlouvy v zastupitelstvu obce Vilémovice | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 30. 6. 2009 |

| Číslo usnesení | Text usnesení |
| --- | --- |
| 0362/05/2008/ZK | Zastupitelstvo kraje za podmínky, že Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém 5. zasedání dne 16. 9. 2008 schválí rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 50 mil. Kč; si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o nabytí movitých věci nacházejících se ve skladovém areálu Helenín č.p. 4979 do vlastnictví kraje Vysočina; rozhoduje změnit usnesení 0394/06/2007/ZK tak, že usnesení se doplňuje o část: schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 3 282 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 3 282 tis. Kč určenou na nákup nemovitostí a movitých věcí v k.ú. Helenín a obci Jihlava“; a dále se usnesení mění tak, že text „rozhoduje nabýt úplatně budovu bez č.p./č.e. jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 342, budovu č. p. 4979 jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 345, budovu bez č.p./č.e. jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 347, budovu bez č. p./č.e. jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 348, pozemky par. č. 339/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 3137 m2, par. č. 339/2 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 901 m2, par. č. 342 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1009 m2, par. č. 344/1 ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha o výměře 707 m2, par. č. 345 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1670 m2, par. č. 346 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 1157 m2, par. č. 347 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1567 m2 a par. č. 348 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1197 m2, vše k. ú. Helenín a obci Jihlava se všemi součástmi a příslušenstvím tak, jak je obsaženo ve znaleckém posudku č. 4121/257/07 vypracovaném ke dni 8. 10. 2007 Marcelem Kurhajcem z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha, Vršovice 101 01, IČ 67779999 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 31 984 210 Kč“ se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: „rozhoduje nabýt úplatně z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha, Vršovice 101 01, IČ 67779999 do vlastnictví kraje Vysočina: pozemek par. č. 339/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 137 m2 pozemek par. č. 339/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 901 m2 pozemek par. č. 342 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1009 m2 pozemek par. č. 344/1 – ost. plocha, sportoviště o výměře 707 m2 pozemek par. č. 345 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1696 m2 pozemek par. č. 346 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1131 m2 pozemek par. č. 347 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1567 m2 pozemek apr. č. 348/1 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 1169 m2 pozemek par. č. 348/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2 budovu č.p. 4979 – jiná stavba stojící na pozemku par. č. 345 budovu bez č.p./č.e. – jiná stavba stojící na pozemku par. č. 342 budovu bez č.p./č.e. – jiná stavba stojící na pozemku par. č. 347 budovu bez č.p./č.e. – jiná stavba stojící na pozemku par. č. 348/2, vše v k. ú. Helenín, obec Jihlava; za cenu stanovenou znaleckým posudkem Marcela Kurhajce ve výši 33 781 630 Kč a dále: zařízení plynové kotelny za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 10/2008 znalkyně Milady Víškové ve výši 1 200 000 Kč; movité věci ve skladovém areálu Helenín č. p. 4979 (přístřešky u kotelny, plechovou vrátnici, plechové garáže) v rozsahu a za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 32/2008 znalkyně Milady Víškové ve výši 285 000 Kč" |
| Odpovídá | Odbor majetkový | Termín | 31. 12. 2008 |
| Komentář: Čeká se na schvalovací doložky Ministerstva financí | Řešení: Navrhuje se prodloužit termín. Nový termín 31. 12. 2009 |