#### ZK-06-2009-78

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na drobnou vodohospodářskou ekologickou akci z rozpočtu kraje Vysočina

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 06/2009 dne 10. 11. 2009

zpracoval(a): P. Bureš, J. Mikyna, R. Zvolánek

předkládá: J. Matějek

Popis problému:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství dne 16. 10. 2009 obdržel žádost svazku obcí se sídlem v Třebíči VODOVODY A KANALIZACE (viz příloha č. 1 tohoto materiálu) o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyhodnocení a vyúčtování dotace, o jejíž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 16. 9. 2008 usnesením č. 0413/05/2008/ZK. Smlouva o poskytnutí dotace na drobnou vodohospodářskou ekologickou akci z rozpočtu kraje Vysočina s evidenčním číslem DVEA 04/02/2008 (dále jen „smlouva“) mezi krajem Vysočina a svazkem obcí VODOVODY A KANALIZACE byla uzavřena dne 24. 9. 2008 za účelem podpory realizace stavby vodního díla „Hrotovice, kanalizace I., II. etapa“. Celkové náklady na realizaci stavby vodního díla jsou 7 497 478 Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 80 % z celkových nákladů tj. 5 997 982 Kč. Podle čl. 4 odst. 3 smlouvy musí příjemce předložit závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace nejpozději 31. 12. 2009. Z důvodu zpoždění navazující stavby kanalizace, která bude realizovaná v příštím roce s podporou z Operačního programu Životní prostředí, svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE požádal o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyhodnocení a vyúčtování dotace do 31. 12. 2010.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení výše uvedené žádosti doporučuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na drobnou vodohospodářskou ekologickou akci z rozpočtu kraje Vysočina s evidenčním číslem DVEA 04/02/2008 podle přílohy č. 2 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyhodnocení a vyúčtování dotace do 31. 12. 2010. Termíny pro čerpání dotace nebudou tímto dotčeny.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Usnesením č. 1540/33/2009/RK dne 27. 10. 2009 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na drobnou vodohospodářskou ekologickou akci z rozpočtu kraje Vysočina s evidenčním číslem DVEA 04/02/2008 dle materiálu ZK-06-2009-78, př. 2.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na drobnou vodohospodářskou ekologickou akci z rozpočtu kraje Vysočina s evidenčním číslem DVEA 04/02/2008 dle materiálu ZK-06-2009-78, př. 2.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 31. 12. 2010

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2