#### ZK-02-2010-85

Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 2/2010 dne 23. 3. 2010

zpracoval(a): D. Buřičová

předkládá: J. Běhounek

Popis problému:

Evropská komise dne 20. prosince 2007 schválila Integrovaný operační program (IOP). Program je zaměřen na podporu národních, systémových projektů a tento aspekt se promítá i do oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Za řízení a provádění části činnosti týkající se této oblasti intervence, která je implementována jako globální grant, odpovídá Ministerstvo zdravotnictví. Podporovanou aktivitou je mimo jiné modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí.

Proces definování národních sítí a zařazování jednotlivých specializovaných pracovišť je dán platnou legislativou ČR v rámci výběrových procesů, a to především v návaznosti na  zákon č. 20/1966 Sb., zákon č.48/1997 Sb., jejich prováděcích předpisů a dalších.

Nemocnice Jihlava, p. o. je zařazena ve Věstníku z 19. 12. 2009 do seznamu zdravotnických zařízení zařazených do příslušného stupně kardiovaskulární péče a je tedy oprávněným žadatelem o poskytnutí finančních prostředků v rámci 5. výzvy IOP.

Ukončení výzvy je stanoveno na 2. 4. 2010, do této doby musí nemocnice (v případě zájmu) připravit relevantní projekt:

Oproti minulé výzvě, na základě které Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace čerpala finanční prostředky z IOP na vybavení onkocentra došlo ke změně spočívající v tom, že v případě krajských kardiovaskulárních center bude nutné spolufinancování dle následující tabulky:

| Příjemce | ERDF | Národní veřejné zdroje | Soukromé zdroje |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SR | Ostatní národní veřejné zdroje | Prostředky z rozpočtu krajů | Prostředky z rozpočtu obcí |  |
| PO MO | 85% | 15% | - | - |  | - |
| PO MZ ČR | 85% | - | 15% | - |  | - |
| Organizace zřízené/ založené kraji | 85 % | - | - | 15% |  | - |
| Organizace zřízené/ založené obcemi | 85 % | - | - | - | 15% | - |
| FaPO | 72,25 % | 12,75% | - | - | - | 15% |
|  | 85% | - | 15% | - |

Příjemce dotace musí zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 12 měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Datum ukončení realizace projektu nesmí být delší než 30. 6. 2012.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žadatelem o podporu z IOP bude tedy nemocnice, která musí doložit souhlas zřizovatele s realizací plánované akce a doložit doklad o zajištění finančního krytí a čestné prohlášení o spolufinancování v požadované výši – jde o závazek profinancovat příslušný projekt.

Nemocnice nyní připravuje projekt na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra podle seznamu přístrojové techniky, která je součástí výzvy. Jde celkem o přístroje za 60 mil. Kč.

Protože nemocnice nemá finanční prostředky na zabezpečení financování ex-post, kdy je nutné zajistit pokrytí nákladů na přístrojovou techniku do závěrečného vyúčtování akce, požádala zřizovatele o dotaci na pokrytí části nákladů na povinné spolufinancování a zároveň o půjčku ve výši 51 000 000 Kč na financování akce do doby předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného operačního programu.

Zastupitelstvu kraje se navrhuje schválit závazek kraje Vysočina zajistit prostředky na předfinancování projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava předkládaného do Integrovaného operačního programu ve výši 60 mil. Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektů na počátku a v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektů předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného operačního programu. Finanční prostředky budou zárukou toho, že nedojde k deficitu finančních zdrojů v průběhu realizace projektů. Zároveň se navrhuje doporučit zastupitelstvu schválit závazek kraje Vysočina poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu tj. 9 000 000 Kč na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava.

V případě schválení projektu bude potřeba rozhodnout o způsobu poskytnutí finančních prostředků Nemocnici Jihlava, p. o. a to na předfinancování projektu a poskytnutí investiční dotace a zabezpečit návratnost poskytnutých finančních prostředků po platbách z Integrovaného operačního programu – tato pravomoc je v působnosti zastupitelstva.

Stanoviska:

Ekonomický odbor:

V případě schválení projektu bude muset být řešeno předfinancování projektu formou půjčky pro Nemocnici Jihlava z cizích zdrojů - kontokorentního úvěru.

Podíl kraje ve výši 15% celkových způsobilých výdajů bude v roce 2010 čerpán z rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, v případě čerpání v roce 2011 bude finanční potřeba zahrnuta do návrhu rozpočtu kraje na rok 2011.

Rada kraje dne 16. 3. 2010 usnesením č. 0400/09/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje udělit souhlas s realizací plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava předkládaného do Integrovaného operačního programu a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů tj. celkem ve výši 9 000 000 Kč. Dále schválit závazek kraje Vysočina zajistit prostředky na předfinancování projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava předkládaného do Integrovaného operačního programu v celkové jeho výši 60 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektu na počátku a v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektů předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného operačního programu a závazek kraje Vysočina poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (60 000 000 Kč) tj. 9 000 000 Kč na modernizaci.

Návrh usnesení:

Zasupitelstvo kraje

souhlasí

s realizací plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava předkládaného do Integrovaného operačního programu a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů tj. celkem ve výši 9 000 000 Kč;

schvaluje

- závazek kraje Vysočina zajistit prostředky na předfinancování projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava předkládaného do Integrovaného operačního programu v celkové jeho výši 60 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektu na počátku a v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektů předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného operačního programu. Finanční prostředky budou zárukou toho, že nedojde k deficitu finančních zdrojů v průběhu realizace projektu;

- závazek kraje Vysočina poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (60 000 000 Kč) tj. 9 000 000 Kč na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava.

odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, OZ, EO

termín: 30. 06. 2011

# Comments

V PPŽP se na různých místech uvádí jako příjemce ještě MZd

# Text boxes

počet stran: 3

počet příloh: 0