#### ZK-04-2010-72

Realizace akce Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov – Budkov

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 4/2010 dne 22. 6. 2010

zpracoval: J. Joneš, M. Brom

předkládá: Z. Ryšavý

Popis problému:

Materiál řeší spolufinancování a předfinancování projektu na akci Revitalizace parků 
v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov, na jehož realizaci byly získány finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí.

Odbor životního prostředí, Odbor sociálních věcí a Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina zpracoval seznam objektů ve vlastnictví kraje a jím zřizovaných organizací vhodných pro revitalizaci a regeneraci parků. Projekty řeší ošetření, případně obnovu nelesní zeleně. Projektový záměr „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina“ byl projednán a schválen radou kraje dne 14. 04. 2009 usnesením č.0537/13/2009/RK a zastupitelstvem kraje dne 12. 05. 2009 usnesením 
č. 0209/03/2009/ZK.V polovině měsíce listopadu 2009 byla k těmto žádostem přidána ještě žádost na revitalizaci zeleně v nemocnici v Havlíčkově Brodě.

Dne 29. dubna 2010 zasedal Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí
a doporučil ke schválení pouze žádost Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov – Budkov, ostatní projekty dostaly nízké bodové ohodnocení. Krajský úřad všech šest neúspěšných žádostí upravil a aktualizoval (seznam viz
ZK-4-2010-72, př. 2) a opětovně předložil do aktuální 72. výzvy k předkládání žádostí Operačního programu Životní prostředí dne 24. května na pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Havlíčkově Brodě.

Úspěšný projekt na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov – Budkov byl předložen do OPŽP o celkovém rozpočtu 7 038 249,00 včetně DPH (kumulativní rozpočet viz ZK-4-2010-72, př. 1). Dalšími kroky po projednání tohoto materiálu Radou kraje Vysočiny a Zastupitelstvem kraje Vysočiny, by mělo být vyhlášení výběrového řízení na dodavatele prací, tak aby bylo možné, po podepsání smlouvy o dílo, zahájit vlastní práce v nejbližším období vegetačního klidu tj. na podzim 2010 až jaře 2011.

Projekty do životního prostředí jsou významné i z ekonomického hlediska pro rozvoj hospodářství v kraji, neboť čerpáním finančních prostředků z evropských fondů do kraje Vysočina, zabezpečí pracovní příležitosti při vlastní realizaci prací firmám a jejich zaměstnancům z Vysočiny.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě výše uvedeného popisu navrhujeme, po projednání tohoto materiálu Radou kraje Vysočiny a Zastupitelstvem kraje Vysočiny, zahájit výběrové řízení na dodavatele prací v rámci akce Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov – Budkov a zahájit realizaci prací v období podzim 2010 až jaro 2011. Realizace prací bude probíhat postupně v letech 2011 až 2013, přičemž čerpání finančních prostředků na tuto akci bude rovnoměrně rozloženo na celé tříleté - plánované, realizační období projektu. Finanční prostředky na předfinancování projektu není nutné vyhradit v celé výši rozpočtu projektu, ale ve výši roční části výdajů na projekt tj. cca 2 500 000,– Kč. V polovině a na konci každého roku realizace projektu bude odborem životního prostředí vystavena žádost o platbu a částka zpět vrácena do rozpočtu kraje.

Spolufinancování kraje pak bude v závislosti na výsledku zadání veřejné zakázky ve výši 
10 % uznatelných nákladů, max. však 704 000 Kč.

Stanoviska:

Rada kraje usnesením 0908/18/2010/RK

bere na vědomí

informaci o zabezpečení přípravy a stavu projektů kraje Vysočina v oblasti revitalizace parků v rámci Operačního programu Životní prostředí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 500 000 Kč na zvláštní účet Revitalizace parků k předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov“, s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o zabezpečení přípravy a stavu projektů kraje Vysočina v oblasti revitalizace parků v rámci Operačního programu Životní prostředí;

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 
max. 2 500 000 Kč na zvláštní účet Revitalizace parků k předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov“, s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 22. 6. 2010

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2