#### ZK-02-2011-91

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 2/2011 dne 22. 3. 2011

zpracovala: M. Rojková

předkládá: Z. Ryšavý

Popis problému:

Cílem programu „Bezpečné metropolitní sítě 2010“ bylo zefektivnění vzájemné komunikace mezi zúčastněnými subjekty a rozvoj komunikační infrastruktury v regionu prostřednictvím budování bezpečných širokopásmových sítí a sítí místního dosahu, ale i zpřístupnění kvalitního a připojení typu broadband domácnostem v obcích kraje. To vše s důrazem na bezpečnost prostředků ICT včetně archivace dat.

Usnesením č. 0313/04/2010/ZK bylo rozhodnuto o podpoře 9 projektů – mj. i obci Vysoké Studnice, evidenční číslo žádosti FV 8/245/10. Smlouva byla podepsána 06. 08. 2011, lhůta pro ukončení projektu je 7 měsíců od podpisu smlouvy, tzn. projekt by měl být ukončen do 06. 03. 2011, žadatel podal před uplynutím lhůty stanovené pro realizaci projektu žádost o její prodloužení 30. 06. 2011 (žádost viz příloha č. 1 tohoto materiálu, KUJIP00SOD30).

Dne 25. 01. 2011 schválila rada kraje usnesením č. 0136/04/2011/RK Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory. Jelikož však schvalování dotací obcím spadá dle zákona o krajích pod pravomoc zastupitelstva kraje, předložil dne 8. 3. 2011 odbor informatiky radě kraje návrh na zrušení původního usnesení. Rada kraje schválila zrušení usnesení svým usnesením číslo 0400/09/2011/RK a doporučuje zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 k této Smlouvě o poskytnutí dotace.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost byla podána řádně a včas. Navrhujeme tedy zastupitelstvu kraje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu uvedeného v příloze č. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-02-2011-91, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 30. 04. 2011

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2