#### ZK-08-2012-10

Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 – žádost o změnu v projektu

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 8/2012 dne 18. 12. 2012

zpracovali: M. Rojková, P. Pavlinec

předkládá: J. Běhounek

Popis problému:

Usnesením č. 0368/04/2012/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 - jedním ze schválených projektů byl projekt Města Moravské Budějovice, evidenční číslo FV00301.0002. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 17. 07. 2012 (materiál 
ZK-08-2012-10, př. 3).

Zástupce příjemce dotace se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o změnu harmonogramu projektu – projekt měl být zrealizován do 28. 02. 2013, z důvodů uvedených v materiálu 
ZK-08-2012-10, př. 1 byla podána žádost o prodloužení termínu realizace do 31. 03. 2013.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost byla podána řádně, odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a doporučuje zastupitelstvu uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu 
ZK-39-2012-59, př. 2.

Stanoviska:

Oddělení právní a KŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor regionálního rozvoje nemá k návrhu usnesení připomínky.

Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV00301.0002.

Rada kraje: materiál byl schválen 04. 12. 2012 usnesením č. 2111/39/2012/RK.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-08-2012-10, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 12. 2012

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3