ZK-04-2013-65, př. 13

počet stran: 2

Uvolnění budovy Pražská

ve správě Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice

(podklad pro jednání orgánů kraje)

Tento materiál byl připraven na základě osobního jednání s ředitelem školy a jeho připomínek.

Cíl: 	uvolnit budovu Pražská v Moravských Budějovicích.

Ze tří variant uvažovaných v konceptu je na základě jednání s ředitelem školy zpracována varianta přestěhování výuky střední odborné školy do budovy gymnázia. V posledních letech významně klesl počet žáků střední odborné školy i gymnázia. V budově gymnázia jsou tedy určité prostory. Ředitel školy posoudil situaci a navrhl sestěhování ke dni 1. 9. 2014. Současně předložil návrh na zajištění stavebních úprav a pořízení věcí a služeb, potřebných pro přestěhování. Stavební úpravy ředitel školy předběžně konzultuje s MO a částečně budou připraveny již letos.

| Akce | termín zahájení | termín ukončení | poznámka | předpokládaná cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| úprava prostor (adaptace skladu) pro zástupce ředitele SOŠ | 1. 7. 2013 | 31. 8. 2013 | Provede se v rámci rekonstrukce silových a datových sítí. Domluveno s majetkovým odborem. |  |
| dokončení půdní vestavby | 1. 3. 2014 | 15. 6. 2014 | Dle OŠMS může být i později, pro nás potřebné z hlediska absence shromažďovacích prostor. |  |
| rekonstrukce topení v celé budově | 25. 6. 2014 | 29. 8. 2014 | Dle OŠMS může být i později, následující roky. |  |
| výměna oken, zateplení | 25. 6. 2014 | 29. 8. 2014 | Dle OŠMS může být i později, následující roky. |  |
| rozšíření zabezpečení | 1. 3. 2014 | 15. 6. 2014 |  | 10 000 Kč |
| docházkový systém | 1. 7. 2013 | 31. 8. 2013 |  | 95 000 Kč |
| systém výdeje obědů | 1. 7. 2013 | 31. 8. 2013 |  | 35 000 Kč |
| nákup šatních skříněk, 30 ks dvojskříněk | 1. 3. 2014 | 15. 6. 2014 |  | 105 000 Kč |
| adaptace učebny na VT - písárna (uč. 115) | 1. 3. 2014 | 15. 6. 2014 |  | 220 000 Kč |
| úpravy kabinetů | 1. 7. 2014 | 20. 8. 2014 |  | 60 000 Kč |
| vybavení učeben pro běžnou výuku (tabule, projektory..) | 1. 7. 2014 | 20. 8. 2014 | Přesun materiálu z budovy Pražská. |  |
| úprava www školy | 1. 7. 2013 | 30. 6. 2014 |  | 25 000 Kč |
| zajištění stravování (termo skříň) | 1. 7. 2013 | 31. 12. 2013 |  | 150 000 Kč |
| financování odvozu majetku z Pražská na Tyršovu | 20. 6. 2014 | 26. 6. 2014 |  | 15 000 Kč |
| montáž převezených zařízení + předchozí demontáž | 1. 7. 2014 | 20. 8. 2014 | Interaktivní tabule, dataprojektory, keramické tabule… | 55 000 Kč |
| Wifi síť – rozšíření | 1. 7. 2013 | 31. 8. 2013 |  | 120 000 Kč |

OŠMS projednal s ředitelem školy jednotlivé položky a byly z nich vytipovány ty, které nejsou nezbytné pro přestěhování, resp. není nezbytné stihnout jejich realizaci do 1. 9. 2014 (dokončení půdní vestavby, rekonstrukce topení, výměna oken, zateplení). Náklady jsou vyčíslené na 890 tis. Kč. Odhadovaná úspora na energiích při opuštění Pražské činí 450 tis. Kč ročně.