#### ZK-04-2013-80

Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet „Realizace úspor energie III.“ pro realizaci prací projektu Kraje Vysočina s názvem „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.“

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 4/2013 dne 25. 6. 2013

zpracoval: M. Brom

předkládá: Z. Chlád

Popis problému:

V tomto materiálu se jedná o převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje „Realizace úspor energie III“ zřízený k akcím projektu Kraje Vysočina s názvem „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.“ spolufinancovaného z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).

Jedná se o akce:

1) Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných

2) Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon

Na základě analýzy stavebně - technického stavu budov v roce 2011 navrhl odbor majetkový a odbor zdravotnictví objekty ve vlastnictví Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací vhodné pro realizaci úspor energie. Projekty řeší zateplení obálky budov, výměnu výplní otvorů a instalaci systémů měření a regulace.

Dne 22. listopadu 2011 Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1894/38/2011/RK vzala na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektu Kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina, třetí etapa a uložila odboru životního prostředí a odboru majetkovému připravit projekt k předložení do Operačního programu Životní prostředí.

Dne 13. prosince 2011 Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0606/07/2011/ZK vzalo na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektu v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina, třetí etapa a uložila odboru životního prostředí a odboru majetkovému připravit projekt k předložení do Operačního programu Životní prostředí.

Dne 1. března 2012 předložil Kraj Vysočina dvě žádosti o spolufinancování krajem plánovaných akcí z evropských fondů v rámci XXXV. výzvy k předkládání žádostí na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR v Jihlavě. Předmětem žádosti bylo řešení výplní otvorů, zateplení obvodových plášťů budov a instalace měřících a regulačních mechanismů na objektech v majetku Kraje Vysočina a svěřených do správy organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Žádosti byly akceptovány, ale v soutěži uspěla pouze žádost na zateplení diagnostického pavilonu. Registrační list na objekt diagnostického pavilonu byl vydán dne 28. listopadu 2012.

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, uzavření smlouvy o dílo se předpokládá v průběhu měsíce července 2012. Termín zahájení stavebních prací je stanoven na duben 2014 s předpokládaným ukončením nejpozději k 5. listopadu 2014.

Dne 5. března 2013 Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0394/08/2013/RK vzala na vědomí informaci o zabezpečení přípravy akce Kraje Vysočina s názvem „Úspora energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných a uložila odboru životního prostředí a odboru majetkovému (znovu)připravit akci k předložení v rámci mimořádné XLIV. výzvy k předkládání žádostí do Operačního programu Životní prostředí. Dne 2. dubna 2013 tak učinilo usnesením č. 0160/02/2013/ZK taktéž Zastupitelstvo Kraje Vysočina.

Dne 7. března 2013 předložil Kraj Vysočina žádost o spolufinancování akce z evropských fondů v rámci XLIV. výzvy k předkládání žádostí na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR v Jihlavě. Předmětem žádosti bylo řešení výplní otvorů, zateplení obvodových plášťů budov a instalace měřících a regulačních mechanismů na objektu v majetku Kraje Vysočina a svěřené do správy Nemocnice Jihlava p. o. Podmínkou čerpání dotací je ukončení realizace stavebních prací do konce roku 2013.

Žádost byla akceptována, následně uspěla v hodnocení po formální i věcné stránce, v současné době se čeká na vydání registračního listu. Neprodleně proto byla zahájena příprava veřejné zakázky, tak aby v měsících červenec až srpen mohlo dojít k podpisu smlouvy o dílo a zahájení vlastních stavebních prací s realizací do konce roku 2013, reálně však, s ohledem na klimatické podmínky, do poloviny měsíce listopadu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí navrhuje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 40.000.000 Kč (Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných cca 20 mil. + Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon cca 20 mil. dle předpokládaných hodnot uvedených v žádostech, viz materiál 
ZK-04-2013-80, př. 1 a ZK-04-2013-80, př. 2) na zvláštní účet kraje „Realizace úspor energie III.“ pro realizaci stavebních prací ke dvěma akcím projektu „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.“.

Stanoviska:

Rada kraje usnesením 1022/20/2013/RK doporučuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 40.000.000 Kč na zvláštní účet kraje „Realizace úspor energie III.“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.

Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení. OM upozorňuje, že časový prostor pro veřejnou zakázku a vlastní realizaci stavebních prací u akce Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných je kriticky krátký.

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, uvedené akce jsou zahrnuty v rozpočtovém výhledu na roky 2013 – 2015.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o průběhu přípravy projektu Kraje Vysočina s názvem „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.“ spolufinancovaného z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí;

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 40.000.000 Kč na zvláštní účet kraje „Realizace úspor energie III.“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 30. 6. 2013

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2