#### ZK-05-2013-10

Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy

pro: jednání rady kraje č. 5/2013 dne 17. 9. 2013

zpracoval: R. Handa

předkládá: L. Joukl

Popis problému:

Tento materiál je předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina z důvodu nedokončené majetkoprávní přípravy projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba, jejíž rozsah je vymezen křižovatkou s komunikací II/390 u obce Lhotka a křižovatkou II/602 s komunikací III/03719 ve Velkém Meziříčí. Předfinancování tohoto záměru je zajištěno usnesením 0124/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007. Seznam připravovaných projektů byl následně změněn usneseními č. 0471/06/2009/ZK ze dne 10. 11. 2009 a 0096/02/2012/ZK ze dne 27. 3. 2012.

Realizace takto vymezeného úseku v rozpočtovém období Evropské unie 2007 – 2013 není možná. Majetkoprávní příprava je dokončena pouze pro část pracovně nazvanou „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba – úsek č. 1“ (dle materiálu ZK-05-2013-10, př. 1).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Regionální operační program Jihovýchod vyhlásil dne 1. 8. 2013 závěrečnou výzvu pro oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu, v rámci níž je možné předložit projekty zaměřené mj. na zkvalitnění regionální dopravní sítě, zvýšení její kompaktnosti a propojenosti prostřednictvím výstavby a technického zhodnocení komunikací.

Po konzultaci s Úřadem Regionální rady Jihovýchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout rozdělit projekt „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba“ na projekty „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba – úsek č. 1“ a „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba – úsek č. 2“ dle materiálu RK-28-2013-38, př. 1;

- rozhodnout změnit usnesení 0096/02/2012/ZK tak, že materiál ZK-02-2012-17, př. 3 bude nahrazen materiálem RK-28-2013-38, př. 2.

Stanoviska:

Rada kraje svým usnesením č. 1541/28/2013/RK ze dne 3. 9. 2013 doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:

- rozdělit projekt „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba“ na projekty „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba – úsek č. 1“ a „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba – úsek č. 2“dle materiálu RK-28-2013-38, př. 1;

- změnit usnesení 0096/02/2012/ZK tak, že materiál ZK-02-2012-17, př. 3 bude nahrazen materiálem RK-28-2013-38, př. 2.

Odbor majetkový s navrženým usnesením souhlasí.

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

- rozdělit projekt „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba“ na projekty „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba – úsek č. 1“ a „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba – úsek č. 2“dle materiálu ZK-05-2013-10, př. 1;

- změnit usnesení 0096/02/2012/ZK tak, že materiál ZK-02-2012-17, př. 3 bude nahrazen materiálem ZK-05-2013-10, př. 2.

odpovědnost: ODSH

termín: 30. 9. 2013

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2