#### ZK-06-2013-61, př. 2

počet stran: 3

### Projektová fiše

### (Popis projektového záměru Badatelská centra pro přírodní vědy)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název projektu | Badatelská centra pro přírodní vědy |
| Program, kam má být projekt předložen | ROP Jihovýchod 3.4 Veřejné služby regionálního významu |
| Předpokládaný termín podání projektu | do 30. 11. 2013, závisí na stavebním povolení pro přístavbu v Třebíči (průběžná výzva) |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Vytvořením badatelských center v pěti gymnáziích Kraje Vysočina vytvořit lepší zázemí pro badatelské činnosti žáků a žákyň jako metodickou přípravu pro výzkumné, inovační a tvořivé aktivity v pozdějším vysokoškolském studiu a následném zaměstnání. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | V rámci projektu budou vytvořeny (tj. postaveny a vybaveny) učebny s badatelskými pracovišti. Do nich bude pořízeno vědecké přístrojové vybavení. Badatelská centra vzniknou v 5 gymnáziích s ohledem na územní dostupnost, počet žáků a žákyň a vyrovnanost podílu chlapců a dívek (Gymnázium Havlíčkův Brod, Gymnázium Jihlava, Gymnázium Pelhřimov, Gymnázium Třebíč a Gymnázium Žďár nad Sázavou). V rámci projektu budou vybudovány a vybaveny badatelské učebny se 7 pracovišti: Pracoviště vysokorychlostního snímkování (Vysokorychlostní kamera) Pracoviště snímání teplotního vyzařování (Termokamera) Pracoviště spektrometrie (FT – IR spektrometr) Pracoviště analýzy vzorků (skupina přístrojů – autokláv, vývěva, 3 termostaty, odstředivka, sterimat, germicidní lampa) Pracoviště s mikroskopem (Mikroskop) 6. Pracoviště pro zkoumání vlastností světla (temná komora, světelná lavice, laser) 7. Pracoviště pro zkoumání vlastností mikrosvěta (čítače pulsů, jaderná spektroskopie, mlžná komora, fotoelektrický jev, analýza elektronového paprsku). Pořízené vybavení umožní zkvalitnění zázemí pro praktické badatelské činnosti žáků a žákyň v přírodních vědách. Současně s pořízením bude rovněž v rámci projektu zajištěno pořízení souvisejícího software a nástrojů a zaškolení učitelů přírodovědných předmětů. Ve výběrovém řízení bude kladen důraz na kvalitu strojů (specifikace VZ), aby se eliminovaly případné časté poruchy vyvolávající nepoužitelnost strojů a náklady na jejich opravy. Stroje budou pořízeny do vlastnictví kraje, umístěny v jednotlivých školách a vloženy do jejich správy. Projekt navazuje na projekt „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“. Pořizované vybavení je odlišné, aby nedocházelo k duplicitám. Z důvodu zamezení duplicit nebude pro gymnázium Havlíčkův Brod pořízeno pracoviště s termokamerou a mlžné komory na gymnázia v Třebíči a ve Žďáře nad Sázavou. Současně se počítá se synergií obou projektů ve vztahu k motivaci žáků a žákyň základních škol k volbě přírodovědného zaměření studia a ke studentské odborné činnosti zájemců o přírodní vědy. V rámci projektu bude rovněž zajištěno jeho řízení, realizace veřejných zakázek a publicita. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | Pořízení 7 badatelských center s výzkumnými pracovišti (výstavba učeben a pořízení přístrojů) na 5 gymnáziích. Ve všech případech včetně instalace, software a příslušenství. Zaškolení nejméně 10 učitelů přírodovědných předmětů. |
| Projektový tým |
| Projektový manažer Finanční manažer Právník, odborník na veřejné zakázky Odborní garanti ve školách | zaměstnanec KrÚ, DPČ zaměstnanec KrÚ, DPČ zaměstnanec KrÚ, v rámci pracovní náplně 7 zaměstnanců škol, v rámci pracovní náplně |
| Role Kraje Vysočina | Žadatel |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | Investiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | 1. 1. 2014 |
| Plánované ukončení projektu | 30. 6. 2015 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady projektu | 45 000 000 Kč* | 100 % |
| Celkové náklady uvedené u kraje | 45 000 000 Kč* | 100 % |
| Vlastní zdroje kraje | 0 Kč | 0 % |
| Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) – vztaženo k nákladům u organizace | 0 Kč | 0 % |
| Podpora z fondů EU (specifikace fondu) – vztaženo k nákladům u organizace | 45 000 000 Kč* | 100 % |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje | Dle výzvy budou náklady plně hrazeny z prostředků ROP, tedy bez spolufinancování kraje. Úhrady za pořízení vybavení budou probíhat formou tzv. modifikovaných plateb (dodavatel vystaví fakturu s dostatečnou dobou splatnosti, kraj předloží fakturu ÚRR, obdrží prostředky a zaplatí dodavateli). Úhradu za stavební úpravy (26 mil. Kč) je navrženo řešit předfinancováním z rozpočtu kraje na období cca listopad 2014 – duben 2015 Prostředky na administraci budou hrazeny průběžně z rozpočtu kraje a uhrazeny po závěrečném vyúčtování. Z praktických důvodů bude navrženo zajistit předfinancování administrativních nákladů projektů z rozpočtu kraje (500 tis. Kč). Dále bude potřebné počítat s úhradou zvýšených nákladů na výběrová řízení. Náklady na službu advokátní kanceláře v případě výběrových řízení s rozdělením na části přesahují řádově o desítky tis. Kč náklady poskytované z ÚRR (60 tis. Kč). Uvedené částky se mohou měnit podle výše kurzu Kč k EURu. |
| Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu) | ANO, 5 let |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 25. 9. 2013 |
| Zpracovatel | RNDr. Kamil Ubr + tým zástupců škol |