#### ZK-01-2014-32

Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 1/2014 dne 4. 2. 2014

zpracovala: M. Kremláčková

předkládá: L. Joukl

Popis problému:

Tento materiál je předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina z důvodu nedokončené majetkoprávní přípravy projektu II/374 Světlá n. S. – D1, 2. stavba, jehož rozsah je vymezen křižovatkou ulic Jelenova a Haškova ve Světlé nad Sázavou po křižovatku se silnicí III/34736 směr Dolní Město (úsek č. 1) a od začátku obce Kejžlice po křižovatku v obci Čejov (úsek č. 2) dle materiálu ZK-01-2014-32, př. 1. Předfinancování tohoto záměru je zajištěno usnesením 0361/05/2007/ZK ze dne 18. 9. 2007. Seznam připravovaných projektů byl následně změněn usnesením č. 0012/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011.

Realizace takto vymezeného úseku v rozpočtovém období Evropské unie 2007 – 2013 není možná. Majetkoprávní příprava je dokončena pouze pro část pracovně nazvanou „II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 1“ (dle materiálu ZK-01-2014-32, př. 1). Povinné údaje dle Směrnice o projektovém řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina jsou uvedeny v materiálech ZK-01-2014-32, př. 2 pro akci „II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 1“ 
a ZK-01-2014-32, př. 3 pro akci „II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 2“.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Z důvodu nedokončené majetkoprávní přípravy projektu II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout rozdělit projekt „II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba“ na projekty „II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 1“ a „II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 2“ dle materiálu ZK-01-2014-32, př. 1;

- rozhodnout změnit usnesení 0012/01/2011/ZK tak, že materiál ZK-01-2011-11, př. 2 bude nahrazen materiálem ZK-01-2014-32, př. 4.

Stanoviska:

Rada kraje svým usnesením č. 0107/03/2014/RK ze dne 21. 1. 2014 doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout rozdělit projekt „II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba“ na projekty „II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 1“ a „II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 2“ dle materiálu RK-03-2014-18, př. 1; změnit usnesení 0012/01/2011/ZK tak, že materiál ZK-01-2011-11, př. 2 bude nahrazen materiálem RK-03-2014-18, př. 4.

Odbor majetkový souhlasí s rozdělením projektu „II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba“ na dva úseky z důvodu nedokončené majetkoprávní přípravy spočívající v nemožnosti uzavřít s vlastníkem jednoho pozemku smlouvu, která by kraj opravňovala realizovat stavbu na cizím pozemku. Jedná se o vlastníka zemřelého, jehož osobní údaje nebyly zjištěny ani z centrální evidence obyvatel.

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k navrženému usnesení.

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

- rozdělit projekt „II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba“ na projekty „II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 1“ a „II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 2“ dle materiálu
ZK-01-2014-32, př. 1;

- změnit usnesení 0012/01/2011/ZK tak, že materiál ZK-01-2011-11, př. 2 bude nahrazen materiálem ZK-01-2014-32, př. 4.

odpovědnost: ODSH

termín: 4. 2. 2014

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 4