#### ZK-04-2014-86

Fond Vysočiny – grantový program „Čistá voda 2013“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 4/2014 dne 24. 6. 2014

zpracoval: R. Zvolánek

předkládá: Z. Chlád

Popis problému:

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu, který byl podpořen z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2013. Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotaci obci Rantířov dne 14. 5. 2013 usnesením č. 0233/03/2013/ZK. Smlouva o poskytnutí dotace FV00581.0018 (dále jen „smlouva“) mezi Krajem Vysočina a obcí Rantířov byla uzavřena dne 25. 6. 2013 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Vodovodní řady Rantířov – IV. etapa“. Text smlouvy je obsahem materiálu
ZK-04-2014-86, př. 2. Na tento projekt byla schválena dotace 94 380 Kč, což představuje 40,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 235 950 Kč. Podle čl. 7 odst. 1 smlouvy je příjemce oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 5. 2014, podle čl. 8 písm. f) smlouvy se příjemce zavazuje doručit Kraji do 30. 6. 2014 závěrečnou zprávu. Obec Rantířov dne 7. 5. 2014 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do 30. 11. 2014. Text žádosti je obsahem materiálu ZK-04-2014-86, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a s řádným odůvodněním odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00581.0018 dle materiálu
ZK-04-2014-86, př. 3, jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu do 30. 11. 2014 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 31. 12. 2014.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s prodloužením realizace projektu.

Rada kraje dne 3. 6. 2014 usnesením č. 1045/19/2014/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00581.0018 dle materiálu
ZK-04-2014-86, př. 3.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00581.0018 dle materiálu 
ZK-04-2014-86, př. 3.

odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství

termín: 31. 12. 2014

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3