#### ZK-04-2014-90

Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 4/2014 dne 24. 6. 2014

zpracoval: R. Žižka

předkládá: L. Joukl

Popis problému:

Tento materiál je předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina z důvodu nedokončené majetkoprávní přípravy projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba, jehož rozsah je vymezen 1. – 7. částí dle materiálu ZK-04-2014-90, př. 1. Předfinancování tohoto záměru je zajištěno usnesením 0115/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010. Seznam připravovaných projektů byl následně změněn usnesením č. 0553/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012.

Realizace takto vymezeného úseku v rozpočtovém období Evropské unie 2007 – 2013 není možná. Majetkoprávní příprava je dokončena pouze pro část pracovně nazvanou „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 1“, která je vymezena 4., 6. a 7. částí dle materiálu ZK-04-2014-90, př. 1. Pro zbývající část s pracovním názvem „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 2“, která je vymezena 1., 2., 3. a 5. částí dle materiálu ZK-04-2014-90, př. 1, zatím majetkoprávní příprava dokončena není. Povinné údaje dle Směrnice o projektovém řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina jsou uvedeny v materiálech ZK-04-2014-90, př. 2 pro akci „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 1“ a ZK-04-2014-90, př. 3 pro akci „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 2“.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Z důvodu nedokončené majetkoprávní přípravy projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje:

- rozhodnout rozdělit projekt „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba“ na projekty „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 1“ a „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 2“ dle materiálu ZK-04-2014-90, př. 1;

- rozhodnout změnit usnesení 0553/08/2012/ZK tak, že materiál ZK-08-2012-17, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-04-2014-90, př. 4.

Stanoviska:

Rada kraje svým usnesením č. 1147/21/2014/RK ze dne 17. 6. 2014 doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout rozdělit projekt „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba“ na projekty „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 1“ a „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 2“ dle materiálu RK-21-2014-13, př. 1; změnit usnesení 0553/08/2012/ZK tak, že materiál ZK-08-2012-17, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-21-2014-13, př. 4.

Odbor majetkový souhlasí s navrhovaným usnesením.

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k navrženému usnesení.

Grémium ředitele souhlasí s projektovými záměry.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

- rozdělit projekt „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba“ na projekty „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 1“ a „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba – úsek č. 2“ dle materiálu ZK-04-2014-90, př. 1;

- změnit usnesení 0553/08/2012/ZK tak, že materiál ZK-08-2012-17, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-04-2014-90, př. 4.

odpovědnost: ODSH

termín: 24. 6. 2014

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 4