#### ZK-02-2015-64

Odůvodnění veřejné zakázky „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 2/2015 dne 24. 3. 2015

zpracoval(a): J. Tvrzová

předkládá: L. Joukl

Popis problému:

Jedná se o návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“.

Uvedená akce spočívá ve vybudování pavilonu chirurgických oborů (dále jen „PCHO“) v areálu Nemocnice Třebíč. Předmět veřejné zakázky bude obsahovat novostavbu PCHO obsahující ambulantní část, pracoviště nukleární magnetické rezonance, centrální radiodiagnostické pracoviště, intenzivní péči a společný lůžkový fond, adaptaci stávajícího gynekologicko-porodnického pavilonu, rekonstrukci části objektu operačních sálů, vybudování energocentra, skladů a strojovny medicinálních plynů, demolici pavilonů A, A1 a CH včetně vybudování inženýrských sítí a nových tras pozemních areálových komunikací a přístupu do areálu.

Akci „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“ rozhodla rada kraje zařadit do rozpočtu kraje usnesením 0324/07/2013/RK na základě návrhu materiálu OM. Tímto rozhodnutím byl dán pokyn k zahájení investorské přípravy, v rámci které byla aktualizována studie stavby. Na základě této studie byl zpracován Stavební záměr na akci „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“. Tento stavební záměr projednala rada kraje a schválila ho usnesením 0323/07/2014/RK. Oba dokumenty byly podkladem pro zpracování projektové dokumentace stavby. Usnesením 1708/28/2014/RK rada kraje rozhodla začlenit pracoviště nukleární magnetické rezonance do stavebního záměru a projektového řešení akce Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů a tím byl doplněn obsah stavebního záměru. V současné době se dokončují práce na projektové dokumentaci pro provádění stavby, jejímž zhotovitelem je ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO 47916621.

Dle předpokládaného objemu investičních nákladů stavby (cca 420 000 000 Kč bez DPH) vykazuje tato stavební akce znaky nadlimitní veřejné zakázky zadávané v režimu významné veřejné zakázky ve smyslu § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Podmínkou zahájení zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku je schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem kraje. Lhůta pro podání nabídek na významnou nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce činí v souladu s ust. § 39 odst. 3, 4 zákona minimálně 78 dnů. Zahájení realizace veřejné zakázky se předpokládá v 2. pol. roku 2015. S ohledem na tuto skutečnost je Zastupitelstvu Kraje Vysočina předkládáno ke schválení odůvodnění veřejné zakázky v časovém předstihu tak, aby bylo možno okamžitě po dokončení projektové dokumentace a její následné kontrole zahájit zadávací řízení. Předpoklad předložení návrhu na zahájení zadávacího řízení stavební veřejné zakázky ke schválení Radě Kraje Vysočina je duben 2015.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Předkladatel navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Odůvodnění veřejné zakázky „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“ dle materiálu ZK-02-2015-64, př. 1.

Kompetence zastupitelstva kraje vyplývá z ust. § 156 odst. 4 zákona, podle něhož je kraj jako veřejný zadavatel povinen předložit odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky ke schválení zastupitelstvu. Schválení zastupitelstvem je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.

Stanoviska:

Rada kraje rozhodla usnesením 0324/07/2013/RK ze dne 26. 2. 2013 o zařazení akce „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“ do rozpočtu kraje.

Rada kraje schválila usnesením 0323/07/2014/RK ze dne 25. 2. 2014 stavební záměr na akci „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“.

Rada kraje rozhodla usnesením 1708/28/2014/RK ze dne 30. 9. 2014 začlenit pracoviště nukleární magnetické rezonance do stavebního záměru a projektového řešení akce Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů

Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 10. 3. 2015 usnesením 0465/09/2015/RK doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina přijmout návrh usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Odůvodnění veřejné zakázky „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“ dle materiálu ZK-02-2015-64, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24. 3. 2015

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1