#### ZK-05-2015-88

FOND VYSOČINY – žádost o změnu termínu realizace projektu Bezpečná cesta dětí do školy na silnici II/523

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 5/2015 dne 8. 9. 2015

zpracoval: R. Žižka

předkládá: L. Joukl

Popis problému:

Jedná se o změnu termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Bezpečná silnice 2014.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00842.0018 má obec Bílý Kámen se sídlem Bílý Kámen 12, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČO: 00373621 (dále jen „Příjemce“), realizovat projekt „Bezpečná cesta dětí do školy na silnici II/523“, jehož předmětem je instalace dynamického zpomalovacího semaforu. Dne 3. 8. 2015 obdržel odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ODSH“) písemnou žádost Příjemce o prodloužení termínu realizace projektu o 3 měsíce do 31. 10. 2015 s odůvodněním, že do ukončení probíhající rekonstrukce silnice II/523 není možné provádět stavební práce na instalaci dynamického zpomalovacího semaforu. Žádost Příjemce je obsahem materiálu 
ZK-05-2015-88, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00842.0018 je obsahem materiálu ZK-05-2015-88, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána dne 3. 8. 2015, tedy po smluvně stanoveném termínu pro realizaci akce, kterým je 31. 7. 2015. ODSH proto navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout žádosti nevyhovět.

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje:

Vzhledem k tomu, že žádost o prodloužení termínu realizace byla zaslána až po vypršení termínu pro realizaci stanoveného ve smlouvě o poskytnutí dotace a u obdobných případů 
u jiných žadatelů, které byly v minulosti v orgánech kraje posuzovány, bylo vždy rozhodnuto negativně, doporučuje odbor regionálního rozvoje v rámci zachování jednotného přístupu žádosti nevyhovět.

Rada Kraje Vysočina:

Rada kraje na svém jednání dne 25. 8. 2015 usnesením č. 1555/25/2015/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nevyhovět žádosti dle materiálu RK-25-2015-49, př. 1.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

nevyhovět žádosti dle materiálu ZK-05-2015-88, př. 1.

odpovědnost: ODSH

termín: 30. 9. 2015

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2