ZK-07-2015-61

Fond Vysočiny – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01188.0030

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 07/2015 dne 15. 12. 2015

zpracoval(a): P. Stejskal

předkládá: M. Kružíková

Popis problému:

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Oprava babické lávky – cyklotrasa č. 19“.

V rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“ byla poskytnuta obci Okrouhlice, Okrouhlice 186, 582 31 Okrouhlice (dále jen „příjemce“) dotace ve výši 109 518 Kč na zpracování projektové dokumentace „Oprava babické lávky – cyklotrasa č. 19“. Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina je termín ukončení realizace projektu do 31. 10. 2015 a termín odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 30. 11. 2015 (smlouva je obsahem materiálu 
ZK-07-2015-61, př. 1).

Dne 30. 10. 2015 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2015 a odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 31. 1. 2016. Tato žádost je obsahem materiálu 
ZK-07-2015-61, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu zastupitelstvu kraje uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01188.0030 dle materiálu ZK-07-2015-61, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace projektu včetně relevantního odůvodnění. Jedná se o zpracovanou a předanou projektovou dokumentaci řádně v termínu dle Čl. 7 odst. 1 smlouvy. Ze strany zpracovatele projektové dokumentace nebyla předána faktura za dílo v požadovaném termínu a příjemce tak nebyl schopen naplnit podmínky smlouvy Čl. 7 odst. 3 smlouvy.

Stanoviska:

ORR souhlasí s prodloužením termínu realizace projektu.

Rada Kraje Vysočina materiál projednala na svém zasedání dne 24. 11. 2015 a usnesením č. 2133/35/2015/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01188.0030 dle materiálu ZK-07-2015-61, př. 3.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01188.0030 dle materiálu 
ZK-07-2015-61, př. 3.

odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

termín: 31. 12. 2015

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3