Projektový záměr

| Operační program | Integrovaný regionální operační program (IROP) – 27. výzva |
| --- | --- |
| Žadatel | Kraj Vysočina (dále jen „KV“) |
| Typ žadatele | Územní samosprávný celek |
| Partnerství | - |
| Požadovaná témata výzvy | Cílem podpory je výstavba vzdělávacího a výcvikového střediska včetně technického a technologického vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci (dále jen „ZZS KV“) ke zvýšení připravenosti při řešení mimořádných událostí. |
| Název projektu | Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV |
| Projektový tým | Koordinátor projektu (příkazce operace): Dvořáková Jana, Ing. (KV) Projektový manažer: Kutiš Pavel, Ing. et Ing. (KV) Finanční manažer: Kazdová Martina, Ing. (KV) Technický manažer: Žák Martin (ZZS KV), Němeček Martin, Ing. (ZZS KV), Kalina Jan, Ing. (KV) Právník projektu: Štanclová Jana, JUDr. (KV) Správce rozpočtu: Sošková Hana, Ing. (KV) Ostatní členové: Filová Vladislava, Ing. (ZZS KV) |
| Popis projektu | Stavba školícího a vzdělávacího střediska v areálu ZZS KV pro vytvoření komplexního centra vzájemně provozně propojených pracovišť umožňujících výuku a výcvik v oblasti odborné přípravy v činnostech, které ZZS KV zajišťuje na území Kraje Vysočina a v oblasti krizové přípravy. Vlastníkem všech dotčených pozemků určených k výstavbě výcvikového a vzdělávacího střediska je Kraj Vysočina. Pozemky nejsou pod ochranou zemědělského půdního fondu. Pozemek se nachází v oploceném areálu ZZS KV na ul. Vrchlického v Jihlavě. Daná lokalita byla prozkoumána z hlediska vhodnosti a umístění stavby, včetně návrhu na napojení inženýrských sítí. Jako nejvhodnější se jeví výstavba dvoupodlažní budovy se samostatným vstupem. Objekt zapuštěný v terénu s max. využitím prostorů na výuku a výcvik s ohledem na celé spektrum činností ZZS KV. Součástí bude velká přednášková místnost pro teoretickou výuku s projekční stěnou a videokonferenčním zařízením, modulové učebny, odborné učebny, jak pro teoretickou přípravu získávání odborných znalostí, tak pro praktický nácvik odborných dovedností, místnost pro výcvik leteckých záchranářů – lezecká stěna, simulátor dospělý, simulátor dětský, simulátor práce ve ztížených podmínkách, pracoviště pro trénink BIOHAZARD týmu. Nedílnou součástí stavby je technické a hygienické zázemí, včetně manipulační plochy. Současný stav: stísněné prostory umístěné v bývalé ordinaci LPS. Je zde omezena kapacita míst, nejsou k dispozici prostory pro umístění pomůcek, praktická výuka probíhá z prostorových důvodů na přilehlých chodbách, kde dochází k mísení provozu. Výcvikové a vzdělávací středisko je nedílnou součástí organizační struktury ZZS dle zákona č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě. Současné dispoziční uspořádání téměř vylučuje pořádání výuky pro laickou i odbornou veřejnost např. HZS, PČR, nemocnice atd. Současné dispoziční uspořádání budovy neumožňuje žádnou změnu ani rozšíření prostorů pro výuku bez provedení nadstavby, či přístavby ke stávajícímu objektu. Vzhledem k provozu se však jeví jako nejvýhodnější výstavba mimo stávající objekt. |
| Hlavní přínosy – výstupy projektu | Výstavba nového vzdělávacího a výcvikového střediska pro ZZS KV zaměřeného na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí v Kraji Vysočina. |
| Cílová skupina | Kraj Vysočina, ZZS KV, občané kraje |
| Rozpočet projektu | 45 000 000 Kč |
| Financování | ERDF (85 %), státní rozpočet (5 %), krajský rozpočet (10 %) |
| Harmonogram projektu | 1. 7. 2016 - 31. 12. 2020 |
| Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu) | Ano (5 let) |