ZK-05-2016-76, př. 2

Počet stran: 2

FOND VYSOČINY

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

FV01182.0009

I.

Smluvní strany

Kraj Vysočina,

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:  70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu dodatku pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana

(dále jen “Kraj”)

bankovní spojení:	Sberbank CZ, a. s. Jihlava,

číslo účtu: 4050005211/6800

variabilní symbol: 932415

a

Městys Měřín

adresa / se sídlem: Náměstí 106, 594 42 Měřín

# IČO: 00294799

# zastoupen: Ing. Jiřím Servítem, starostou městyse

(dále jen “Příjemce”)

bankovní spojení:	Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu: 100741842/0300

II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace, č. smlouvy: FV01182.0009 ze dne 
13. 7. 2015, na akci „Bezpečná cesta do školy“ je změna termínu realizace projektu.

III.

- Čl. 7. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým Čl. 7. odst. 1, který zní:

„1)	 Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 11. 2016.“

2)  V Čl. 8 písm. d) smlouvy se slova „31. 7. 2016“ ruší a nahrazují slovy „30. 11. 2016“.

3)  V Čl. 8 písm. f) smlouvy se slova „31. 8. 2016“ ruší a nahrazují slovy „30. 12. 2016“.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s  platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registr smluv.

- Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- Tento dodatek byl schválen na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 13. 9. 2016 usnesením č. ……………………

V Měříně dne ...........................			V Jihlavě dne ................................

Za Příjemce						 Za Kraj

Ing. Jiří Servít  	Ing. Vladimír Novotný

starosta městyse	náměstek hejtmana

……………….….……………….			………………….….……………….
podpis						podpis

.