#### ZK-08-2016-78

Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01703.0005

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 8/2016 dne 20. 12. 2016

zpracoval: R. Zvolánek

předkládá: M. Hyský

Popis problému:

Jedná se o prodloužení doby pro doručení dokladů potřebných k proplacení dotace na realizaci akce, na kterou byla poskytnuta dotace podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 20/15, které schválilo zastupitelstvo kraje dne 15. 12. 2015 usnesením č. 0647/07/2015/ZK.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotaci Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 13. 9. 2016 usnesením č. 0502/05/2016/ZK. Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ01703.0005 (dále jen „smlouva“) mezi Krajem Vysočina a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko byla uzavřena dne 3. 10. 2016 za účelem podpory realizace akce „Bukov – rekonstrukce části vodovodního přivaděče ÚV Vír – Drahonín v komunikaci III/3859“. Text smlouvy je obsahem materiálu ZK-08-2016-78, př. 2. Na tuto akci byla schválena dotace 1 461 374 Kč, což představuje 65,00 % z celkových nákladů na akci, které činí 2 248 269 Kč. Podle čl. 8 smlouvy je příjemce povinen doručit doklady k proplacení dotace na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství nejpozději do 15. 12. 2016. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dne 6. 12. 2016 požádal o prodloužení doby pro doručení dokladů potřebných k proplacení dotace do 31. 7. 2017. Text žádosti je obsahem materiálu ZK-08-2016-78, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro doručení dokladů potřebných k proplacení dotace a na základě jejího řádného odůvodnění odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ01703.0005 dle materiálu ZK-08-2016-78, př. 3, jehož předmětem je prodloužení doby pro doručení dokladů k proplacení dotace do 31. 7. 2017.

Stanoviska:

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Rada kraje dne 13. 12. 2016 usnesením č. 2212/41/2016/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ01703.0005 dle materiálu RK-41-2016-41, př. 3.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ01703.0005 dle materiálu
ZK-08-2016-78, př. 3.

odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství

termín: 31. 1. 2017

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3