#### ZK-02-2017-45

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění realizace akce „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 2/2017 dne 28. 3. 2017

zpracoval(a): P. Kolář, H. Strnadová

předkládá: J. Pavlík, J. Hyliš

Popis problému:

Na základě usnesení č. 0409/05/2014/ZK a 0538/07/2016/ZK byla mezi Krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí uzavřena Smlouva o společném postupu při zajištění realizace akce „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“ a její Dodatek č. 1. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajištěním realizace akce.

V Čl II. smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se uvádí:

- Město vykoupí pozemky dotčené realizací akce „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“. Kraj Vysočina odkoupí od města Velké Meziříčí tyto pozemky v rozsahu potřebném pro realizaci akce „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“ za maximálně 200 Kč/m2 v případě, že dojde k realizaci akce „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“ v době trvání této smlouvy.

- Kraj zajistí na akci „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“, po dokončení majetkoprávní přípravy městem Velké Meziříčí:

- aktualizaci projektové dokumentace pro územní řízení,

- aktualizaci projektové dokumentace pro stavební povolení

- vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby

- pravomocné územní rozhodnutí

- pravomocné stavební povolení.

Město v souladu s uzavřenou smlouvou jedná s vlastníky dotčených pozemků a předkládá jim návrhy na uzavření kupních smluv. Některé pozemky jsou vykoupeny, avšak je reálná situace, že se nepodaří dohodou uzavřít všechny potřebné kupní smlouvy a je možné předpokládat v krajních případech i řešení formou návrhu na omezení či odejmutí vlastnického práva. Předpokladem pro takový postup je pravomocné územní rozhodnutí, k čemuž je potřebné zajištění aktualizace projektové dokumentace stavby ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí.

K záležitosti proběhlo jednání za účasti Ing. Jana Hyliše, člena rady kraje, zástupců ODSH a OM krajského úřadu, Ing. Radovana Necida starosty města Velké Meziříčí a zástupců městského úřadu.

Výsledkem jednání je návrh Dodatku č. 2 „Smlouvy o společném postupu při zajištění realizace akce „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“, podle kterého se upraví body 1. a 2. Čl. II. takto:

- Město vykoupí pozemky dotčené realizací akce „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“. Kraj Vysočina odkoupí od města Velké Meziříčí tyto pozemky v rozsahu potřebném pro realizaci akce „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“ za maximálně 200 Kč/m2 v případě, že dojde k realizaci akce „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“ v době trvání této smlouvy.

K získání pozemků, které se městu nepodaří vykoupit v rámci majetkoprávní přípravy, kraj podá návrh na zahájení vyvlastňovacího řízení po vydání pravomocného územního rozhodnutí.

2.1	Město zajistí na akci „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“ aktualizaci projektové dokumentace pro územní řízení, souhlas s vynětím ze ZPF, oznámení záměru podle zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Aktualizovanou projektovou dokumentaci pro územní řízení kraj následně odkoupí. Cena za vyhotovení aktualizace bude výsledkem zadávacího řízení. Kraj uhradí cenu v plné výši.

Město zajistí pravomocné územní rozhodnutí, které bude vydáno na kraj.

2.2	Kraj zajistí na akci „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“

- aktualizaci projektové dokumentace pro stavební povolení

- vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby

- pravomocné stavební povolení.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění realizace akce „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“.

Stanoviska:

Rada kraje usnesením 0424/09/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění realizace akce „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“ dle materiálu RK-09-2017-18, př. 1.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění realizace akce „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat“ dle materiálu ZK-02-2017-45, př. 1.

odpovědnost: OM, ODSH

termín: 30. 4. 2017

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1