#### ZK-04-2017-16

Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 – žádost o změnu v projektu

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 4/2017 dne 20. 6. 2017

zpracoval: P. Pavlinec

předkládá: J. Běhounek

Popis problému:

Usnesením č. 0282/04/2016/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2016. Jedním ze schválených projektů byl projekt Městyse Kamenice, evidenční číslo FV01578.0012 - „Datová síť Městyse Kamenice – etapa IV“. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 30. 6. 2016 (příloha č. ZK-04-2017-16, 
př. 3). Paní starostka Městyse Kamenice Mgr. Eva Jelenová se obrátila na Kraj Vysočina 
s žádostí o změnu projektu, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu 
do 31. 7. 2017, a to z důvodů uvedených v materiálu ZK-04-2017-16, př. 1. Tato změna, která je vyvolána objektivními důvody, by nijak neovlivnila hodnocení projektu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před termínem 
pro realizaci projektů z uvedeného grantového programu, proto odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu 
ZK-04-2017-16, př. 2.

Stanoviska:

Rada kraje schválila tento návrh na svém jednání č. 20/2017 konaném dne 6. 6. 2017, usnesení č. 1030/20/2017/RK.

Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV01578.0012.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2017-16, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 31. 7. 2017

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3