Návrh projektové fiše

Název projektu:	Nemocniční informační systém Pelhřimov

Zkratka projektu:	NIS Nemocnice Pelhřimov

Cíl a důvod projektu:		Pořízení nového nemocničního informačního systému (NIS) pro Nemocnici Pelhřimov. Projekt je pokračovatelem záměru Jednotného NIS. Navazuje na usnesení Rady Kraje č. 1771/33/2013/RK ze dne 15. 10. 2013, na rozhodnutí Rady Kraje o přípravě pěti projektů NIS č. 0246/06/2017/RK ze dne 14. 2. 2017 a na rozhodnutí Rady Kraje o vyhlášení veřejné zakázky ze dne 27. 9. 2016 a 30. 3. 2017. Projekt obsahuje pořízení NIS a souvisejícího HW a SW.

Předpokládaný termín začátku:	1. 3. 2017

Předpokládaný termín ukončení realizace: 	31. 12. 2021

Rozpočet projektu celkem:	19 000 000 Kč

Udržitelnost projektu:	Ano

Udržitelnost projektu v měsících:	60

V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:	Ano

Předpokládané nároky na rozpočet kraje – komentář: Předpokládá se předfinancování z rozpočtu kraje ve výši 19 mil. Kč a spolufinancování NIS ve výši cca 1,15 mil. Kč. Spolufinancování souvisejícího HW a SW je z rozpočtu Nemocnice Pelhřimov. Příjem dotace do krajského rozpočtu se předpokládá 8/2020 7 500 000 Kč a 3/2022 10 350 000 Kč.

Vazba na strategii kraje: Koncepce eHealth Kraje Vysočina

Předpokládané náklady v letech:

Výdaje projektu z krajského rozpočtu

rok měsíc budoucnost Celkem 2020 4 7 500 000 7 500 000 Celkem rok: 7 500 000 7 500 000 2021 11 11 500 000 11 500 000 Celkem rok: 11 500 000 11 500 000 Celkem 19 000 000 19 000 000

Celkové odhadované příjmy:

Projekt nevytváří příjmy, příjmy do rozpočtu kraje jsou tvořeny příjmem dotace a vratkou předfinancovaného spolufinancování Pelhřimov.

Předpokládané zdroje financování:

EU fondy: 17 100 000 Kč (90 %)

Vlastní zdroje příspěvkové organizace: 750 000 Kč (3,95%)

Kraj Vysočina: 1 150 000 Kč (6,05%)

Typ projektu: investiční

Program, kam má být projekt předložen: IROP

Předpokládaný termín podání: 31. 7. 2017

Aktivity projektu

Název	Popis	Termín dokončení

| Příprava žádosti o dotaci a podání projektu do IROP | Příprava studie proveditelnosti a žádosti o dotaci | 31. 7. 2017 |
| --- | --- | --- |
| Realizace veřejné zakázky NIS | Realizace veřejné zakázky NIS | 30. 9. 2017 |
| Realizace projektu | Analýza a implementace NIS, pořízení hardware a integrace navazujících systému s NIS | 30. 11. 2021 |

Tým projektu

Osoba	Role

Jan Mlčák		Koordinátor
Soňa Měrtlová 		Koordinátor  
Petr Pavlinec 		Koordinátor 
David Zažímal		Koordinátor
Iveta Veselá 		Projektový manager 
Radek Rychnovský	Administrátor
Jiří Kubera		Administrátor